南通市“十二五”沿海滩涂围垦及

开发利用规划

目  录

序言	1

一、条件与基础	2

1.滩涂资源概况	2

2.围垦的历史与成效	3

3.存在问题	6

二、指导思想和开发原则	6

1.指导思想	6

2.开发原则	7

3.总体目标	9

三、滩涂匡围空间布局	9

1.布局原则	9

2.布局方案	10

3.匡围工程	11

四、滩涂开发功能定位	12

1.功能定位原则	12

2.总体功能定位	13

3.围区功能定位	14

4.用地类型	18

五、实施步骤	20

1.总体实施步骤	20

2.综合开发试验区建设	21

六、配套公共设施建设	22

1.水资源供给	22

2.道路建设	23

七、生态建设和环境保护	24

1.自然保护区保护	24

2.湿地与河口保护	24

3.生物资源保护	25

4.沿海防护林建设	25

5.围垦区块环境保护	25

八、规划保障与实施	26

1.编制完善规划	26

2.加强组织管理	26

3.实施高效开发	27

4.推进投融资	27

5.注重海洋生态	27

6.关注社会民生	28

九、展望与建议	28

序言

南通沿海地区地处我国经济最为发达的长江三角洲江海交汇点北侧，东临黄海，南濒长江，是我国沿江、沿海生产力布局主轴线的结合部、南北海上交通的重要通道；毗邻经济中心上海，是长江中下游地区及广大中西部地区重要的出海门户，腹地广阔。2009年6月10日、2010年5月24日国务院先后通过了《江苏沿海地区发展规划》、《长江三角洲地区区域规划》，随着两大国家级战略的深入推进，南通沿海地区发展将迎来新的重大历史机遇。

南通沿海滩涂面积广阔，后备土地资源丰厚，开发潜力较大。海域面积1万多平方公里，约为全市陆地面积的1.2倍，连陆滩涂和辐射沙洲面积307.25万亩，潮间带滩涂等宽度3~11公里。南通沿海部分滩涂长期处于淤涨过程中，每年淤积的滩涂面积近万亩。南通围垦历史悠久，匡围经验丰富，沿海滩涂围垦是南通增加土地资源的重要途径。加快沿海滩涂资源开发已成为一项重要的国家战略政策，对缓解我国人多地少的矛盾、补充耕地资源不足、拓展长三角产业发展空间、促进江苏区域经济协调发展、推进南通沿海开发具有重要作用。

为促进南通沿海滩涂资源科学开发，明确滩涂围垦利用的目标任务、空间布局、功能定位、综合开发试验区建设、配套公共设施建设等，特制定本规划，作为今后一段时期南通滩涂围垦开发的指导性文件。本规划期限为2011～2015年。

一、条件与基础

（一）滩涂资源概况

南通滨江临海，沿海滩涂资源丰富。根据2008年江苏省近海海洋综合调查与评估（国家908专项江苏部分）最新资料，南通市海岸线长210.4公里，沿海滩涂面积307.25万亩，其中潮上带滩涂5.95万亩，潮间带201.3万亩，辐射沙洲100万亩。其中全市淤涨型滩涂岸段176公里，约占海岸线总长的84%，每年向外延伸淤涨10~200米，每年可新增滩涂面积近万亩。丰富的沿海滩涂资源为南通沿海开发提供了充裕的土地后备资源和巨大的发展空间。

专栏1：南通市海岸与滩涂

南通沿海地处中国大陆海岸线中部，东临黄海、南濒长江，其地理位置为东经120°12′～121°55′；南北跨距114.2km，东西跨距158.8km。岸线总体呈ES-WN走向。南通岸外为南黄海辐射状沙脊群南部，近岸滩涂平缓宽阔，滩涂资源丰富。其中老坝港与东灶港之间的海岸处于辐射沙脊内缘，滩涂呈淤涨动态，东灶港与蒿枝港之间的吕四近岸处侵蚀动态，蒿枝港以东岸滩相对稳定。

南通沿海滩涂的冲淤变化主要受辐射沙脊形成发展过程控制。目前辐射沙脊已无大量陆源泥沙供给，沙脊群总体形态也与两大潮波系统辐射形成的潮流动力场格局相适应，其动态主要表现为沙脊群外缘侵蚀，侵蚀泥沙随潮流运动至近岸内缘区淤积，致使南通沿海黄沙洋、烂沙洋、小庙洪水道的尾部岸滩逐年淤涨。由于长江入海泥沙主要向南运动进入浙闽沿海，仅洪季时部分水、沙受涨潮流挟带影响至小庙洪口外，近年来三峡工程建设引起长江入海泥沙量的变化并不影响南通滩涂的淤涨动态。

（二）围垦的历史与成效

1.滩涂围垦开发的历史

南通滩涂围垦开发历史悠久，有史记载始于宋代，从宋代范仲淹修筑范公堤，围海造田，到近代清末著名实业家张謇大面积围海造田种植棉花。回顾近几十年南通沿海滩涂围垦利用历史，南通滩涂围垦大致经历了三个标志性的阶段，第一阶段是1950年至1994年，滩涂开发主要是发展农牧渔业和盐业生产；第二阶段是1995年到2008年，南通大力实施“海上南通”建设，沿海产业多元化，海水养殖、海洋食品等产业有了突破；第三阶段是2009年至今，沿海开发上升为国家战略，沿海港口建设日新月异，沿海进入了新的发展阶段。据记载，南通有近一半的土地是经过围垦滩涂开发形成的。建国以来，全市先后围垦沿海滩涂85.01万亩（见表1）。在“十一五”期间，我市围垦29.26万亩，主要用于港口、城镇、能源、临港产业、高效设施渔业等。（见表2）

| 表1： 建国以来南通市沿海滩涂围垦情况统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 县（市、区） | 垦区数 | 面积（万亩） |
| 启东市 | 37 | 19.04 |
| 海门市 | 5 | 3.84 |
| 通州区 | 5 | 4.22 |
| 如东县 | 22 | 54.56 |
| 海安县 | 3 | 3.35 |
| 合计 | 72 | 85.01 |

表2：  “十一五”我市已围垦滩涂情况统计表

| 县 （市、区） | 用海项目 | 获国家、省、市、县批准面积（万亩） | 已围 面积（万亩） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海安县 | 海安老坝港经济开发区 | 1.40 | 3.10 | 农业 |
| 如东县 | 栟茶农业围垦区 | 0.66 | 0.66 | 农业 |
|  | 沿海经济开发区工业建设区 | 1.30 | 2.00 | 建设 |
|  | 掘苴农业围垦区 | 3.00 | 3.00 | 农业 |
|  | 亚海高涂蓄水养殖 | 0.60 | 0.70 | 农业 |
|  | 洋口港临港工业一、二期 | 4.50 | 3.00 | 建设 |
|  | 人工岛 | 0.38 | 0.38 | 建设 |
|  | 豫东垦区 | 3.00 | 3.00 | 农业 |
|  | 兵房高涂蓄水养殖用海 | 1.90 | 0.70 | 农业 |
|  | 东凌高涂蓄水养殖用海 | 0.54 | 0.54 | 农业 |
| 通州区 | 滨海新区工业建设区 | 2.70 | 2.70 | 建设 |
| 海门市 | 海门滨海建设区 | 2.70 | 2.70 | 建设 |
| 启东市 | 吕四大洋港外拓工程 | 1.90 | 1.00 | 建设 |
|  | 吕四大唐电厂 | 0.95 | 0.95 | 建设 |
|  | 吕四物流中心 | 0.88 | 0.88 | 建设 |
|  | 滨海工业集中区 | 0.62 | 0.62 | 建设 |
|  | 五金机电工业区 | 0.39 | 0.39 | 建设 |
|  | 东海农业围垦区 | 1.00 | 1.00 | 农业 |
|  | 启东寅兴垦区 | 1.00 | 1.00 | 农业 |
|  | 广州恒大集团 | 0.94 | 0.94 | 建设 |
|  | 合计 | 30.36 | 29.26 |  |

2.滩涂围垦开发的成效

增加了农产品供给。建国以来，沿海垦区经过多年建设，初步建成了30万亩的粮棉油生产基地和10万亩的高效海水养殖生产基地。2010年我市沿海垦区生产粮食近6万吨，棉花0.4万吨左右，油料近0.4万吨，蔬菜5万吨，水产品产量0.5万吨。

改善了基础条件。洋口港区10万吨级海轮减载锚地建成，吕四港区两个5万吨级泊位岸线使用申请获得交通部批准，南通港洋口港区、吕四港区总体规划通过交通运输部和省政府联合审查，洋口港、吕四港实现初步通航，结束了南通“有海无港”的历史；崇启大桥奠基开工，海洋铁路破土动工，沿海高速公路相继贯通，综合立体的沿海交通网络日益健全，有力地提升了沿海地区的区位和环境优势。

拓展了发展空间。南通是全省人均耕地最少的城市之一，正处于跨越发展的历史新阶段，非农业建设用地扩张与耕地资源量锐减矛盾十分突出，耕地占补平衡直接影响到我市国民经济的发展。近年来，我市依托得天独厚的滩涂资源优势，组织较大规模的滩涂围垦开发，不仅新增了耕地，确保我市连续10多年实现了耕地占补动态平衡，而且为沿海工业的发展提供了大量的土地资源，减少了对耕地的占用，缓解了人多地少的矛盾。

奠定了发展基础。一方面，通过围垦形成了30万亩的粮棉油生产基地和10万亩的高效海水养殖生产基地，年实现沿海滩涂农林牧渔总产值（现价）50亿元左右。另一方面，加速建设滨海园区，沿海开发的载体平台快速形成，具备了更大规模地承接产业转移的条件。投资百亿元的LNG接收站、大唐电厂、风力发电等一大批重大项目在我市沿海布点，成为未来南通全面腾飞的重要支撑。

（三）存在问题

1．滩涂开发整体水平不高。表现为：一是滩涂利用率不高，全市已围滩涂中，有近20%的土地没有有效地开发利用；二是沿海滩涂产业层次低，大面积的滩涂开发主要用于农业，二、 三产业发展速度不快；三是沿海基础设施条件较差，沿海水利设施不配套，沿海铁路、高等级公路和内河航道等综合交通体系尚未形成，严重制约了滩涂开发利用和经济发展。

2．沿海生态环境保护有待加强。对围垦造成的生态环境影响重视不够，保护措施不力，近海生态环境问题日益突出，对滩涂资源的持续利用和滩涂经济的持续发展带来直接影响。

3．沿海滩涂开发基础研究不够深。对沿海地区滩涂和水下地形、海洋水文和海洋环境等缺乏长期有效研究，基础资料匮乏，不适应沿海开发的新要求。

二、指导思想和开发原则

（一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住江苏沿海开发战略实施和长江三角洲区域经济一体化加速推进的重大机遇，按照“统一规划、分步实施，政府推动、市场运作，园区模式、综合开发”的总体要求，先规划后围垦，先定位后建设，先试点后推广，高起点、跨越式推进沿海滩涂围垦综合开发。充分发挥沿海滩涂资源和区位优势，优化生产力布局和产业结构，以现代农业、港口航运、临港产业、新能源、城镇建设、滨海旅游等为重点，建设多功能围区，全面提高沿海滩涂开发利用的综合效益，建成我市重要的土地后备资源开发区，形成我国东部地区重要的经济增长极，从而有效拓展长三角发展空间。

（二）开发原则

1．科学开发

充分发挥滩涂资源优势，遵循海岸演变自然规律，在不破坏生态环境、不改变辐射沙脊群总体动力格局、不影响港口岸线与深水航道、不妨碍入海河口泄洪排涝能力的前提下，科学确定滩涂围垦区块、围垦时序、围垦方案，合理确定各围区的功能定位和产业发展方向，制订开发利用详细规划，按照规划组织开发。

专栏2：南通沿海滩涂开发与海洋开发的关系

南通海港建设主要依托辐射沙脊深水潮流通道，由于潮流运动深槽距岸普遍较远，为缩短码头栈桥长度，海港开发往往由近岸滩涂围填起步。如：依托烂沙洋深水潮流通道建设的洋口港区采取了“近岸高滩围填+陆岛通道+岸外人工岛”的形式；依托小庙洪深槽建设的吕四港区采取“近岸围填+栈桥码头”的形式；拟规划开发的通州湾港区则计划先期通过腰沙、冷家沙围垦开发利用三沙洪水道和冷家沙前缘的深水岸线资源。滩涂围垦为海港开发提供了重要基础。物理模型试验研究和洋口港区、吕四港区工程实践表明，上述两港区的近岸围填工程不影响烂沙洋水道和小庙洪水道稳定；近期开展的数学模型研究也表明，腰沙-冷家沙围垦不改变岸外辐射沙脊活动场格局。

丰富的滩涂土地资源和良好的深水岸线资源为南通沿海开发提供了重要的基础条件，南通滩涂围垦与海港开发之间的关系极为密切。南通滩涂围垦不仅直接促进了现有洋口港区、吕四港区的开发建设，也实现了南通市滩涂围垦与海港建设的相互促进，在围垦开发过程中进一步放大了滩涂与海港资源优势，并通过海港开发提高滩涂开发利用水平。

2．综合开发

- 建设临港产业、绿色城镇，形成沿海开发的重要节点，促进港口、产业、城镇联动发展；以园区模式进行开发，促进产业集聚发展，提高滩涂围垦开发利用水平；优化农业、生态、建设三类空间，突出主体功能，实行融合开发。

3．分层次开发

坚持先边滩后沙洲，先期对边滩实施围垦开发，对围垦难度较大的沙洲实施前期勘测研究，中后期围垦开发；坚持先试点后推广，推进综合开发试验区建设；坚持先定位后开发，确定各围区功能定位，按功能进行开发。

4．政府引导下的市场化开发

沿海滩涂围垦开发在强化政府推动的同时，坚持走市场化道路。政府重点在编制和审批规划、组织实施重大公共基础设施工程、制定激励政策、搭建服务平台等方面发挥主导作用。充分发挥市场主体配置资源的基础性作用，调动社会各方面积极性，广泛吸纳国内外资金投入滩涂开发，加快滩涂围垦开发进程。

5．高效开发

推进滩涂资源综合开发，形成综合开发效益，提高资源综合利用效率；集约高效利用围垦土地资源，引进大项目，形成大产业，提高单位面积的投资强度和产出效益；加快生产发展，促进加工增值，增强产业发展配套能力，延伸产业价值链。

6．可持续开发

坚持人与自然和谐、陆地与海洋统筹、产业布局与生态保护协调，实现开发与保护双赢。严格围堤防洪排涝设计标准，确保围堤和围区安全；加强施工组织设计和工程管理，切实保障施工安全；加强生态建设，维护自然保护区生态功能，注重河口开发利用与保护协调；加强环境保护，提高产业项目环境准入标准，注重发展循环经济，有效保护海岸和近海海洋环境。

（三）总体目标

2011年至2015年，南通沿海滩涂围垦总规模90.9万亩。其中，第一阶段从2011年至2012年，围垦滩涂33.05万亩，争取建设3个省级滩涂围垦综合开发试验区，探索形成滩涂围垦开发新机制；第二阶段，从2013年至2015年，围垦滩涂57.85万亩，实施园区式综合开发，滩涂围垦开发效益明显提高，建成新型港口工业区、现代农业基地、新能源基地、生态休闲旅游区和宜居的滨海新城镇。

三、滩涂匡围空间布局

（一）布局原则

针对沿海滩涂地貌与动力特征及其冲淤特性，在考虑滩涂围垦与湿地保护、尤其是自然保护区与河口湿地保护的基础上，注重保护现有沿海港口、深水航道资源，满足未来深水港口以及产业、城镇发展需求，确定围区布局和规模。

1．以高滩围垦为主

尊重滩涂演变的自然规律，边滩围垦起围高程原则上控制在理论基准面2米以上，沙洲围垦和港口围填海起围高程可根据实际情况适当降低。

2．保护和形成港口资源

既要稳定现有深水航道，保护沿海现有港口资源，又要通过匡围积极增加深水岸线资源，创造形成新的建设深水海港的条件。

3．维护潮流通道畅通

近岸面积较大滩涂和辐射沙洲的匡围，总体上不应改变海洋动力系统格局，预留足够的汇潮通道，保障两大潮波交汇畅通，努力使沙洲变得更高、港槽变得更深。

4．注重生态保护

结合国家和省级自然保护区以及河口治导线的要求，在自然保护区的核心区和缓冲区不进行围垦，原则上不在河口治导线内布局围区；边滩匡围采用齿轮状布局，增加海岸线长度，有效地保护海洋生态。

（二）布局方案

南通沿海滩涂规划建设8个围区(见表3)，面积90.9万亩，主要采用边滩围垦的方式进行围垦。边滩垦区是指相邻入海河口之间、现海堤之外，三边匡围的垦区。边滩垦区具有滩面高程高、滩地稳定、水流缓慢等特点。

表3：南通市沿海滩涂围垦总体布局方案

| 编号 | 岸段（沙洲） | 面积（万亩） |
| --- | --- | --- |
| A01 | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口 | 3.06 |
| A02 | 新北凌河口-小洋口 | 8.73 |
| A03 | 小洋口-掘苴口 | 12.5 |
| A04 | 掘苴口-东凌港口 | 24.81 |
| A05 | 腰沙-冷家沙 | 20.4 |
| A06 | 遥望港口-塘芦港口 | 16 |
| A07 | 塘芦港口-协兴港口 | 0.6 |
| A08 | 协兴港口-圆陀角 | 4.8 |
| 总计 |  | 90.9 |

（三）匡围工程

匡围工程是南通沿海滩涂围垦及开发利用的重要组成部分，主要包括建设围区围堤、促淤导堤等。

围堤建设。按照《海堤工程设计规范》（SL435-2008）、《滩涂治理工程技术规范》（SL389-2008）的标准和江苏省水利厅水利工程达标要求，进行围堤设计，新建围堤331公里（见表4），确保有效防御风暴潮和风浪袭击。对城镇、港口区域，应适当提高围堤标准。大面积用地区域可以根据实际情况选择适宜的围堤标准。

促淤导堤建设。促淤导堤是遵循先促淤后围垦的技术路线，在沙洲围垦前期采用的工程措施，旨在阻流积沙，稳定沙洲空间布局，同时为围垦提供施工通道，大大改善目前困难的海上生产交通条件。促淤导堤开工建设时间宜早不宜迟。在腰沙-冷家沙修筑促淤导堤50公里，加速沙洲淤积，分别在2012年、2015年先后完成30公里腰沙南纵堤、20公里腰沙北纵堤的建设。

表4：南通市沿海滩涂围垦围堤建设

| 编号 | 岸段（沙洲） | 面积（万亩） | 围堤长（公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口 | 3.06 | 22.0 |
| A02 | 新北凌河口-小洋口 | 8.73 | 15.0 |
| A03 | 小洋口-掘苴口 | 12.5 | 30.6 |
| A04 | 掘苴口-东凌港口 | 24.81 | 61.7 |
| A05 | 腰沙-冷家沙 | 20.4 | 80.0 |
| A06 | 遥望港口-塘芦港口 | 16 | 84.7 |
| A07 | 塘芦港口-协兴港口 | 0.6 | 8.2 |
| A08 | 协兴港口-圆陀角 | 4.8 | 28.8 |
| 总计 |  | 90.9 | 331 |

四、滩涂开发功能定位

（一）功能定位原则

1．规划衔接

按照《江苏沿海地区发展规划》、《江苏省海洋功能区划（2010-2020）》和江苏省委省政府《关于贯彻落实<江苏沿海地区发展规划>的实施意见》有关滩涂开发的总体要求，在沿海开发重点节点地区，滩涂围垦以港口建设、城镇和工业开发为主，在其他区域的滩涂围垦则以现代农业开发为主。

专栏3：江苏省海洋功能区划(2010-2020)

根据国家、省、市有关文件精神和要求，2010年，我市积极配合省政府开展省级海洋功能区划（2010-2020）的修编工作，广泛听取沿海各县（市）、区人民政府和市级涉海部门的意见，收集大量资料，做好与《南通市沿海开发规划》、《南通市港口规划》、《南通市城市总体规划2009—2030》等各类涉海规划的衔接，合理确定海洋发展定位和战略布局，科学划分海岸和近海基本功能区。本轮海洋功能区划将海域划分为8类功能区，分别是农渔业区、港口航运区、工业与城镇建设区、矿产与能源区、旅游娱乐区、海洋保护区、特殊利用区和保留区。

2．联动发展

加强已围垦区和新围垦区的联动发展，综合考虑新围滩涂后方陆域的开发条件、现有开发基础以及海洋功能区划等因素，实现两者之间的资源互补、产业互动、布局互联，拓展经济发展空间，延伸产业链，发挥产业集群的低成本与规模经济的优势，最大限度地利用滩涂资源。

3．园区开发

加强组织管理，创新经营模式，参照工业园区的开发模式指导滩涂开发，避免走小而散的开发道路。积极推进新围滩涂区域的开发利用，形成多功能布局，延伸产业链和相互配套，增强各功能定位之间的支撑力，发挥规模效应，提高滩涂资源利用效率，促进经济、社会和生态效益的统一。

（二）总体功能定位

依托南通现有产业基础和比较优势，围绕港口建设、特色产业发展和滩涂资源利用，建立区域产业分工体系，把围区建成新型港口工业区、现代农业基地、新能源基地、生态休闲旅游区和宜居的滨海新城镇，形成以现代农业为基础、先进制造业为主体、生产性服务业为支撑的产业协调发展新格局。

（三）围区功能定位

加强我市沿海各县（市）、区资源整合，发挥围区资源、区位等比较优势，注重产业集群关联和产业立体交叉，促进产业、城镇、生态整合发展，强化产业间的分工合作，建设沿海新城镇，形成分工明确、各具特色的发展格局。按主要功能定位，将沿海滩涂围垦区域分为现代农业综合开发、生态旅游综合开发、临港产业综合开发和绿色城镇开发四大类，我市围区主要为前三类（见表5）。

1．现代农业综合开发区

大力发展设施农业、生态农业、观光农业、特色农业等，实施成片发展，推进规模化生产、产业化经营、公司化管理，建设商品粮、盐土农作物、生物质能作物和海淡水养殖基地，延伸农业产业链，发展农（水）产品加工业，把沿海滩涂建设成为我国重要的绿色食品基地。

主要包括5个围区：

北凌垦区与栟北垦区的交点（三十二总）-新北凌河口（B01）围区主要发展高效设施渔业。

小洋口-掘苴闸之间段（B02）围区主要发展高效设施渔业及新能源。

掘苴口-洋口港一期工程外侧近海段（B03）围区主要发展现代农业及高效设施渔业。

东安闸北侧（B04）围区主要发展高效设施渔业，生态旅游及新能源。

协兴港口向南至336省道北侧3公里处（B05）围区主要发展高效设施渔业、生态旅游及新能源。

2.生态旅游综合开发区

加强沿海防护林、护岸林草、平原水库、湿地等建设，提高林木覆盖率。充分利用沿海特有的海洋、湿地、文化等旅游资源，大力发展滨海旅游业，择优布局旅游度假区，建设生态旅游示范区。

主要包括4个围区：

南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口（B06）围区主要发展生态观光旅游。

新北凌河口-小洋口（B07）围区主要发展生态观光旅游、海洋食品加工和新能源。

掘苴口-洋口港一期工程（B08）围区主要发展生态休闲旅游、海洋渔业和新能源。

336省道北侧3公里处-圆陀角（B09）围区为圆陀角滨海风情旅游区，主要发展滨海旅游业，建设生态旅游示范区。

3．临港产业综合开发区

依托港口发展大型临港产业，提高投资强度和产出效率。充分利用新增岸线资源，挖掘建设深水港口的条件，推动港口建设，有效拓展港口作业空间。充分利用滩涂资源优势，大力发展石化、冶金、装备制造、粮油加工、物流等临港产业，积极发展高新技术产业和环保产业。积极发展风能、太阳能、洋流能、潮汐能、生物质能等新能源产业。

主要包括6个围区：

南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口外侧近海（B10）围区，主要发展大型临港产业、港口物流、保税仓储、海洋装备制造、新兴产业、中心渔港和港口。

新北凌河口-小洋口外侧近海段（B11）围区主要发展石化、冶金、能源为主，辅以发展大型散杂货、液化口、集装箱等现代物流。

小洋口-掘苴闸（B12）围区主要发展临港工业及新能源。

掘苴口-东凌港口（B13）围区临近洋口港，主要发展临港工业、高效设施渔业、休闲度假旅游。

腰沙-冷家沙（B14）围区主要发展石化、钢铁、机械装备、粮油深加工、仓储物流等临港型产业，大力培育和发展能源和海水综合利用、海洋生物医药、信息服务和研发等新兴产业，积极发展金融、商务、房地产、滨海旅游、现代渔业等港城配套产业。

遥望港口-协兴港口（B15）围区包括吕四港和吕四海洋经济开发区，主要发展海洋装备制造、高新技术产业高效设施渔业、海洋食品加工和生态旅游业，建设城镇和港口。特别是在大洋港至蒿枝港岸段，启东将建设特大型中心渔港、吕四港和发展以大唐吕四电厂为中心的能源产业、制造业、石油储备和化工业。

表5：南通市“十二五”沿海滩涂开发围区功能分类

| 功能分类 | 编号 | 近岸段 | 近海段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现代农业综合开发区 | B01 | 北凌垦区与栟北垦区的交点（三十二总）-新北凌河口 |  |
|  | B02 | 小洋口-掘苴闸之间段 |  |
|  | B03 |  | 掘苴口-洋口港一期工程外侧近海段 |
|  | B04 | 东安闸北侧 |  |
|  | B05 | 协兴港口向南至336省道北侧3公里处 |  |
| 生态旅游综合开发区 | B06 | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口 |  |
|  | B07 | 新北凌河口-小洋口 |  |
|  | B08 | 掘苴口-洋口港一期工程 |  |
|  | B09 | 336省道北侧3公里处-圆陀角 |  |
| 临港产业综合开发区 | B10 |  | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口外侧近海段 |
|  | B11 |  | 新北凌河口-小洋口外侧近海段 |
|  | B12 | 小洋口-掘苴闸 |  |
|  | B13 | 掘苴口-东凌港口 |  |
|  | B14 | 腰沙-冷家沙 |  |
|  | B15 | 遥望港口-协兴港口 |  |

专栏4：南通沿海港口建设

南通港现有洋口港区、吕四港区两个沿海港区，两港区的总体规划分别于2008年12月和2010年1月获得交通运输部和江苏省政府的联合批复。

洋口港区：是南通港沿海港区之一，是江苏省实施沿海开发战略的重要基础，是南通市加快经济社会发展的重要依托，是南通如东及周边地区接纳产业转移、发展临港工业的重要支撑。港区主要为临港工业开发服务，以能源、原材料、液体化工和杂货运输为主。划分为长沙和环港两大作业区，其中长沙作业区由西太阳沙码头区和金牛码头区组成。目前，布置在西太阳沙人工岛上的西太阳沙码头区已初步建成，正在开展环港作业区和金牛码头区规划布置方案研究，拟在东凌岸段滩涂围垦基础上建设金牛挖入式港池是洋口港区发展的重要方向。

吕四港区：是南通港的重要组成部分之一，是江苏省实施沿海开发战略的重要依托，是南通市加快调整产业布局、承接产业转移和实现工业化的重要支撑，是南通港可持续发展的战略资源。港区以原材料、煤炭、石油、液体化工品等散货运输为主，兼顾杂货和集装箱运输，逐步发展成为服务临港产业开发和腹地物资运输的综合性港区，具备装卸储存、中转换装、运输组织、现代物流、临港产业、商贸信息和综合服务等功能，划分为通州作业区、东灶港作业区、吕四作业区和连兴港作业区。目前已建成大唐吕四电厂3.5万吨级码头和东灶港2万吨级码头，同时正在开展吕四边滩挖入式港池、通州三角沙围垦及东灶港作业区规划研究。

初步研究表明，南通腰沙-冷家沙海域具有建设30万吨、20万吨和10万吨及以下码头泊位群的条件，港口资源丰富，并具有大量的滩涂土地开发资源，适合港、工、城一体化开发。在腰沙-冷家沙围垦基础上开发建设南通通州湾港区，可打造江苏沿海南部的经济增长极，与连云港一起形成江苏沿海开发南北并进的开发格局。

（四）用地类型

充分利用滩涂围垦，进一步调整优化沿海地区空间布局，有序扩大城镇建设和产业发展空间，适当增加农业生产空间和生态空间。按照国家规划的总体要求，合理分配围区农业、生态、建设用地，促进滩涂围垦实施综合开发，实现农业、工业、城镇建设、生态环境保护的融合发展。南通市2011年至2012年期间滩涂围区农业、生态、建设用地分布控制在3.5万亩、5.5万亩和24.05万亩；2013年至2015年期间滩涂围区农业、生态、建设用地分别控制在2.2万亩、10.2万亩和45.45万亩（见表6）。

农业用地主要发展现代农业种植业、耐盐特种作物种植、高效水产养殖业、水产品精加工等，实施规模化种植、工厂化养殖，提高农业的规模效益。

生态用地主要用于沿海防护林、护岸林草、河流、湖泊（水库）、人工湿地以及生态旅游等。

建设用地原则上布局于沿海空间开发格局的重要节点，主要发展港口建设、临港产业、仓储物流业、先进制造业、城镇建设，以及围区内基础设施建设。

表6：南通市沿海滩涂围垦各围区用地类型

| 编号 | 岸段（沙洲） | 总面积（万亩） | 2011~2012年（万亩） |  |  | 2013~2015年（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农业 | 生态 | 建设 | 农业 | 生态 | 建设 |
| A01 | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口 | 3.06 |  |  | 1.5 |  |  | 1.56 |
| A02 | 新北凌河口-小洋口 | 8.73 |  | 3.00 | 1.50 |  |  | 4.23 |
| A03 | 小洋口-掘苴口 | 12.50 |  |  | 3.50 |  | 9.00 |  |
| A04 | 掘苴口-东凌港口 | 24.81 | 1.00 | 2.00 |  | 1.00 |  | 20.81 |
| A05 | 腰沙-冷家沙 | 20.40 | 2.50 |  | 3.00 |  |  | 14.90 |
| A06 | 遥望港口-塘芦港口 | 16.00 |  |  | 14.05 |  |  | 1.95 |
| A07 | 塘芦港口-协兴港口 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| A08 | 协兴港口-圆陀角 | 4.80 |  | 0.50 | 0.50 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 总计 |  | 90.90 | 3.50 | 5.50 | 24.05 | 2.20 | 10.20 | 45.45 |

五、实施步骤

（一）总体实施步骤

南通沿海滩涂围垦分两阶段实施（见表7）。

第一阶段（2011～2012年），选择条件比较成熟的区域，实施边滩围垦，重点开发南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口、新北凌河口-小洋口、小洋口-掘苴口、掘苴口-东凌港口、腰水-冷家沙、遥望港-塘芦港、协兴港-圆陀角等7个围区。

第二阶段（2013～2015年），在总结第一阶段围垦开发经验的基础上，结合当地滩涂围垦实际，不断完善滩涂围垦开发新机制；实施大型垦区的低滩部分围垦；加强海洋勘测和科学研究，进一步制定具体方案，实施腰沙-冷家沙开发。发挥沿海大规模土地后备资源优势，构建大都市发展区作为驱动江苏沿海区域乃至全国中西部腹地发展的强力引擎；依托远洋大港优势，发展以重化工业为主的临港产业，推动区域经济和城市化进程，带动沿海地区全面发展。

表7：南通市沿海滩涂围垦实施时序方案

| 编号 | 岸段（沙洲） | 总面积（万亩） | 2011～2012年 （万亩） | 2013～2015年（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 南通与盐城海域行政界线“安台线”-新北凌河口 | 3.06 | 1.5 | 1.56 |
| A02 | 新北凌河口-小洋口 | 8.73 | 4.50 | 4.23 |
| A03 | 小洋口-掘苴口 | 12.5 | 3.50 | 9.00 |
| A04 | 掘苴口-东凌港口 | 24.81 | 3.00 | 21.81 |
| A05 | 腰沙-冷家沙 | 20.40 | 5.50 | 14.90 |
| A06 | 遥望港口-塘芦港口 | 16.00 | 14.05 | 1.95 |
| A07 | 塘芦港口-协兴港口 | 0.60 |  | 0.60 |
| A08 | 协兴港口-圆陀角 | 4.80 | 1.00 | 3.80 |
| 总计 |  | 90.9 | 33.05 | 57.85 |

（二）综合开发试验区建设

遵循滩涂资源开发利用规律，统筹开发利用滩涂资源，在第一阶段（2011～2012年），启动滩涂围垦综合开发试验区建设。在沿海经济发展的重点，老坝港、洋口港和吕四-东灶港等地设立滩涂围垦综合开发试验区，鼓励体制创新、机制创新、管理创新、组织创新、模式创新等，进一步优化滩涂开发布局，探索滩涂资源高效开发模式，形成滩涂围垦开发利用新机制，有效集聚人口和产业，努力形成新的增长点。

老坝港经济开发试验区（C01）。2012年前围填3万亩。临近南通外向型农业开发区，重点发展高效设施渔业、滨海特色旅游业、水产品深加工等，积极发展休闲度假旅游，建设高效现代农业园区。

洋口港临港产业综合开发试验区（C02）。发挥洋口深水港优势，主要布局临港产业区、海上作业区、港口新城区、旅游观光区、生产养殖区和生态农业区，重点发展石化、LNG仓储加工、港口物流、滨海新城、农产品加工等。

吕四-遥望港临港产业综合开发试验区（C03）。发挥吕四渔港和小庙洪水道的优势，吕四滩涂围区主要发展以特大型中心渔港为依托的高效设施渔业、海洋食品加工、海洋工程产业、滨海生态旅游。吕四、东灶及遥望港实施联动开发，建成集工业、物流、商贸、渔业、旅游等多种功能为一体的跨界联合开发试验区。

腰沙—冷家沙临港产业综合开发试验区（C04）。发挥港口资源、小庙洪水道和三沙洪水道优势，重点发展石化、钢铁、机械装备、粮油深加工、仓储物流等临港型产业，大幅延伸产业链，形成集群化发展；大力培育和发展能源和海水综合利用、海洋生物医药、信息服务和研发等新兴产业，积极发展金融、商务、房地产、滨海旅游、现代渔业等港城配套产业。努力构建一个完善的以大化工、大钢铁、大物流为标志的新港城产业体系。

六、配套公共设施建设

（一）水资源供给

加强淡水资源供给工程建设，不断提高供水保证程度，通过水源工程和输水、蓄水工程建设，支撑和保障沿海滩涂开发。提高防洪排涝和防台防潮工程标准，加强骨干工程建设，为沿海开发提供减灾安全保障。

水源供给骨干工程。强化四大引水口门，形成“四引三输”的格局，进一步完善自流引江的供水体系。一是九圩港口门，自九圩港沿如泰河送至洋口运河、自如泰运河送至如东平原水库、自遥望港送至腰沙、冷家沙垦区。该口门形成输水中线。二是节制闸口门，沿通吕运河送至吕四港，解决启东、海门沿海淡水资源。该口门形成输水南线。三是营船港口门，经通启河向启东东部输水。四是焦港口门，沿连申线送至通榆河，自贲家集提水站提水至北凌河，由栟茶河自流引焦港至小洋口，形成输水北线。

输水支线工程。通过延伸疏浚通榆河至沿海的骨干河道或利用疏港航道形成供水支线，建设向滩涂围填区的供水系统。同时为进一步串活水系,须加强我市12条骨干河道九圩港、通吕运河、通启运河、如泰运河、北凌河、焦港河、如海运河、栟茶运河、通扬运河、新江海河、遥望港、新通扬通榆运河的拓浚整治工程。

沿海平原水库。为提高当地径流利用率、提高用水保证率，宜因地制宜兴建部分蓄水工程，2015年前将在如东沿海建设平原水库。如东水库位于掘苴口-东凌港围区,直接服务于腰沙及其邻近海域的开发建设。

骨干排洪河道治理工程。为保证沿海各县（市）、区的防洪排涝能力，规划的滩涂围垦后，沿海各闸必须进行外迁，如北凌闸、东灶港闸、大洋港闸、协兴港闸等。

（二）道路建设

加快沿海运输大通道和区域内部交通体系建设，提升沿海地

区公路覆盖水平和等级标准，打造与内陆地区联系紧密的运输通

道，着力提升综合交通对沿海发展的支撑能力。

纵向临海高等级公路。利用已有和在建项目，加快建设贯穿沿海县市的临海高等级公路，目前242国道南通段已建成通车，海启高速工程项目有望在“十二五”开工建设。

横向通海高等级公路。根据就近原则，将原有东西向通海道路进行延伸，到达新围垦区，基本实现县级节点和重点港区有高等级公路直接相连，主要临港产业区、工业园区、滩涂围垦区和生态园区有干线公路直接联系。重点建设通向南通沿海垦区的S221启东段、S221海安段、S225如东段、S336启东段等，连接如东洋口港和无锡的通洋高速，连接通州滨海新区和南通市区的平海公路。

垦区内部交通。加快垦区内部交通网络的建设，按照不同使用目的，建设不同等级道路，骨干道路建设要与横向通海高等级公路连接。以现代农业、生态、旅游为主的综合开发区域，主要建设普通等级道路；以港口、城镇、临港产业为主的综合开发区域，主要建设高等级道路。根据围区不同的形状，确定网格状或平行状的路网布局。围区内部路网建设应尽可能与促淤导堤、隔堤相兼顾。

七、生态建设和环境保护

（一）自然保护区保护

按照国家法律法规，对海门蛎岈山牡蛎礁海洋特别保护区、启东长江口北支河口湿地等国家、省级自然保护区要实施严格有效地保护，不在核心区与缓冲区进行滩涂围垦，在实验区内控制滩涂围垦规模，在充分调研基础上进行科学合理围垦，留有足够的生态空间，依靠生态系统自然演替规律，形成新的湿地生态系统，维护海岸生态平衡。

（二）湿地与河口保护

围区避开重要海岸湿地，保证生态岸线的保留比例。围垦主要集中在淤涨速度较快的海岸附近，尽可能促进堤外形成新的滩涂，增加沿海地区的滨海湿地面积。统筹考虑河口治理保护与开发利用，加强入海河口治导线管理，保证入海河道的排水功能有效发挥；因围垦导致入海河流港道淤积加重，要同步建设河道延伸工程，下迁挡潮闸；保留足够的河口湿地，保持滩涂湿地的净化功能。

（三）生物资源保护

针对重要渔业水域和保护目标，建立水产种质资源保护区和繁殖保护区，保护海洋鱼类重点产卵场、索饵场及洄游通道。加强生态廊道和生态板块建设，在临港产业园区周边建设生态隔离区，改善区域生态环境。

（四）沿海防护林建设

加强适合沿海滩涂生长的耐盐经济树（木）种的选育，大力开展耐盐杨树、滨梅等高效速生树种规模化种植示范；依托交通路网和农田水利设施，加强沿海防护林带，构建高标准农田林网，形成沿海绿色长廊，为提高全市林木覆盖率作贡献。

（五）围垦区块环境保护

切实加强环境保护。鼓励发展新型农业，实施集约化、生态化种养殖，适当减少化肥、农药使用量，增加农作物秸秆还田和有机肥施用量，并通过发展循环农业，降低规模化蓄禽生产与水产养殖等产生的农业面源污染。加强滩涂综合开发示范区的环保基础设施建设，加快工业和城镇污水处理厂及其配套管网建设，加大工业废弃物和生活垃圾的综合利用。积极引入低污染工业项目，推进发展循环经济，减少污染物排放。提高产业项目环境准入标准，严格控制生产力低下、工艺落后、科技含量不高、物耗能大、污染物产生量较高的项目。

建立围垦项目环境影响评价制度。对围区内建设项目严格执行环境影响评价制度，坚持先评价后建设，最大限度减少围垦开发建设行为对生态环境的破坏和造成的不良影响。

八、规划保障与实施

（一）编制完善规划

根据省级规划，结合我市沿海地区发展实际，加快南通市滩涂围垦总体规划、南通市海洋功能区划、南通市海岸利用和保护规划等的编制和修编，把沿海开发的重点项目、重点地区纳入到相关规划之中，做到地方规划与省规划相衔接。同时，切实维护规划的严肃性。加强滩涂资源管理，滩涂围垦项目建设必须符合规划要求，坚决杜绝未经批准擅自围垦、无序开发的现象。

（二）加强组织管理

市政府专门成立了沿海开发领导小组办公室统筹协调滩涂围垦开发工作，加强规划的引导和指导，组织推进滩涂围垦项目实施，沿海各县（市）、区要建立专门班子负责滩涂围垦开发，按照规划纲要有序推进，制定围区开发利用实施方案，组织安排项目建设，确保顺利完成围垦开发任务。在滩涂围垦中，一是加强前期工作管理。认真做好项目前期论证、工程可行性研究和初步设计，并依法按照程序履行审批手续。二是加强围垦形成土地后引进项目管理，确保滩涂开发取得预期效益。

（三）实施高效开发

探索建立园区模式、综合开发的模式，统筹考虑产业、城镇、港口、农业和生态，提高综合开发效益。设立滩涂围垦综合开发试验区，参照园区管理模式，建立相应的服务机构、开发机构和招商机构，编制围区开发利用规划，制定实施方案，推进工程项目建设。按照“滩涂匡围由政府主导，滩涂开发要更多利用市场”的要求，在符合规划纲要总体要求、开发利用规划布局方案的前提下，鼓励社会各类资金参与滩涂开发。鼓励市和县（市）、区相互参股，共同推进滩涂围垦。做好滩涂围垦工程涉及的渔民安置补偿工作，保障其合法权益。

（四）推进投融资

滩涂围垦及开发利用资金需求量较大、开发周期较长。建立以政府资金为主导、社会资金为主体的投融资平台，制定政策措施，广泛吸引民资、外资、工商资本、金融资本等投资我市沿海滩涂开发，形成多渠道、多层次的滩涂开发投资机制。加强与省内主要金融机构的合作，扩大银行贷款授信。积极申请发行企业债券，扩大企业债券发行规模。鼓励国内外企业参与滩涂围垦开发，拓展资金渠道。同时，整合耕地开垦费、海域使用金等各类资金，进一步加大对滩涂开发利用的扶持力度，切实增加公共财政对滩涂围垦开发的投入力度，进一步发挥好财政资金的引导作用。

（五）注重海洋生态

坚持滩涂资源开发与生态环境保护相统一的原则，在开发中保护、在保护中开发。既考虑满足区域经济社会发展的新需求，又尊重自然规律，考虑滩涂资源的承载能力和再生速率；既以积极的态度，推进滩涂资源开发利用的进程，又注重滩涂资源生态系统的保护；既推进滩涂资源的集约利用，又科学合理有序地推进人工促淤，增加滩涂资源的储备。总的目标是，既能满足我市经济社会发展对土地的新需求，又能体现生态建设和滩涂资源持续利用的要求。

（六）关注社会民生

滩涂围垦开发工作是一项涉及面广、工作难度大、并直接涉及群众利益的一项政策性很强的工作。各地相继出台了一批结合当地实际的、行之有效的政策性措施，切实解决群众关心的海域占用补偿问题，收到了良好的效果。今后将从建设和谐社会的高度，切实把群众的利益放在首位，深入调研，从实际出发，摸索出有效的解决办法和处理不同情况的补偿政策，研究制定切实可行的长效补偿机制，真正解决群众的后顾之忧，保一方平安。

九、展望与建议

展望

南通沿海滩涂围垦开发规划远景展望到2020年，远景围海规划方案是南通沿海开发大战略方案。依据南通特殊的海域地貌条件，在2020年前还需要大量进行围垦。远景规划方案将大幅度增加海岸线，有助于发展海上交通。

根据南通滩涂资源条件及社会经济发展，2016年~2020年再增围涂面积33.6多万亩。其中：近岸垦区1.45万亩，近海垦区32.15万亩。

建议

由于规划的围垦面积大，范围广，规划实施的过程中有许多问题需进一步进行深入研究，建议开展如下的专题研究。

（一）现代沿海滩涂基础地理信息设施建设

（1）海岸卫星遥感监测

（2）海岸水文站网与定期水文监测

（3）海岸地理信息系统工程建设

（二）南通沿海滩涂自然演变规律研究

（1）大比例尺滩涂地形测量

（2）滩涂自然演变规律

（三）围垦对海岸环境影响研究

（1）对海岸已建或拟建工程影响

（2）湿地生态环境的影响

（3）海洋特别保护区及珍稀生物资源影响

（四）围垦关键技术研究

（1）促淤导堤布局、设计、施工方法研究

（2）低潮滩涂促淤综合技术研究

（3）围堤断面设计

（4）关键施工问题

（5）工程材料问题

（五）管理与运营

（1）滩涂围垦投融资机制研究

（2）开发方案投资比选分析

（3）滩涂围垦宏观经济分析

（4）滩涂围垦开发扶持政策研究

（5）滩涂围垦开发运营模式研究

（6）围垦的社会影响分析与社会评价

（7）补偿机制研究

（8）产业结构与布局研究

附件：1.南通市沿海滩涂资源分布图

2.南黄海辐射沙脊群地形图

3.南通市“十二五”沿海滩涂围垦及开发利用规划图

4.南通市“十二五”沿海滩涂开发围区功能分布图

5.南通市“十二五”滩涂围垦综合开发试验区分布图

6.南通市滩涂围垦开发远景规划图

附件1：