附件1：

南通市2007年度农村河道疏浚目标计划汇总表

| 县市区别 | 合计(万方) | 市级河道 |  | 县级河道 |  | 乡级河道 |  | 村庄河塘整治 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条段 | 土方（万方） | 条段 | 土方（万方） | 条 | 土方（万方） | 重点推进村(个) | 土方（万方） |
| 合 计 | 4091 | 4 | 191 | 18 | 571 | 216 | 1531 | 374 | 1798 |
| 海 安 | 693 | 1 | 93 | 5 | 144 | 36 | 256 | 40 | 200 |
| 如 皋 | 632 | 1 | 43 | 3 | 118 | 38 | 251 | 56 | 220 |
| 如 东 | 537 |  |  | 2 | 82 | 50 | 267 | 50 | 188 |
| 通 州 | 695 | 1 | 15 | 4 | 86 | 35 | 294 | 70 | 300 |
| 海 门 | 852 |  |  | 1 | 61 | 16 | 251 | 69 | 540 |
| 启 东 | 543 | 1 | 40 | 3 | 80 | 18 | 153 | 63 | 270 |
| 港 闸 | 75 |  |  |  |  | 17 | 35 | 10 | 40 |
| 崇 川 | 28 |  |  |  |  | 2 | 3 | 10 | 25 |
| 开发区 | 36 |  |  |  |  | 4 | 21 | 6 | 15 |

附件2：

南通市2007年度农村河道疏浚资金筹集计划表

| 县市区别 | 资金筹集 （万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 其 中 |  |  |  |
|  |  | 省 | 市 |  | 县 |
| 合 计 | 13334 | 2109 | 2725 |  | 8500 |
| 海 安 | 2349 | 417 | 732 |  | 1200 |
| 如 皋 | 2051 | 379 | 472 |  | 1200 |
| 如 东 | 1788 | 347 | 241 |  | 1200 |
| 通 州 | 2221 | 388 | 333 |  | 1500 |
| 海 门 | 2010 | 305 | 205 |  | 1500 |
| 启 东 | 2103 | 242 | 361 |  | 1500 |
| 港 闸 | 199 | 31 | 18 |  | 150 |
| 崇 川 | 102 |  | 2 |  | 100 |
| 开发区 | 161 |  | 11 |  | 150 |
| 市 局 | 350 |  | 350（测查30万，村庄河道以奖代补220万；界河整治100万） |  |  |

附件3：

南通市2007年度农村水利建设百分制考核表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导，宣传发动 （5分） | 有经县（市）区政府审查通过的农村水利建设总体规划和年度实施计划；并出台相应的年度实施意见(2分)。 | 一共两项指标，第一项1分，第二项1分。已实施得分,未实施不得分。 |
|  |  | 成立了冬春农村水利建设领导小组；实行地方政府一把手负责制；责任明确，任务落实，并有操作性强的考核奖惩措施（3分）。 | 一共三项指标，第一项1分，第二项1分，第三项1分。已实施得分，未实施不得分。 |
| 2 | 资金投入 （40分） | 建立农村河道疏浚财政补助资金专户，筹足农村河道疏浚县级财政配套资金,并能保证专款专用（30分）。 | 能够按照市府建立财政专户,并足额到位建设资金得满分,否则不得分. |
|  |  | 积极探索、正确运用农村“一事一议”筹资、筹劳政策，筹集经费主要用于村级水利建设（7分）。 | 能够执行通办发[2004]33号文件，确保60%以上投入得7分，50%-60%得7分,20%-50%得5分,10%-20%得3分。 |
|  |  | 采取多种形式对冬春水利建设实行多元化投入（3分）。 | 根据实际情况打分，很好得3分，较好得2分，一般得0-1分。 |
| 3 | 工程量完成情况(40分) | 农村县乡河道疏浚（25分）。 | 完成任务得25分，否则按比例得分。 |
|  |  | 结合农村“三清”工程,积极开展村庄河塘整治（15分）。 | 完成任务得15分，否则按比例得分。 |
| 4 | 长效管理 （15分） | 落实河道长效管理措施,出台文件、政策，明确责任。（5分）；明确经费渠道，并落实到位（10分）。 | 一共两项指标，第一项指标完成很好得5分，较好得3-4分，一般得0-3分；第二项指标根据实际实施情况打分。 |