南通市2015年智慧城市建设项目计划及责任分解表

单位：万元

| 板块 | 序号 | 项目名称 | 建设目标 | 建设内容 | 建设起止 年限 | 计划总 投 资 | 2015年计划投资 |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 市级投入 | 社会资金 |  |  |
| 市级重点 项目 | 1 | 公共基础数据库和公共信息平台 | 建设公共数据库，实现各委、办、局城市基础数据的集中收集、分类分级存储、统一维护更新、本地备份和异地灾备存储。打造全市统一的城市公共信息平台，打破信息孤岛和部门壁垒，推进部门之间信息共享和业务协同。 | 建设城市公共数据库，汇聚公共基础数据、公共业务数据、公共服务数据及其他数据。打造城市公共信息平台，建设门户系统、接口与服务系统、运维管理服务系统、目录管理与服务系统、数据整合服务系统、数据交换服务系统。（对应凯捷规划中的B16.公共基础数据库和公共信息平台) | 2015 | 3,500 | 3,500 |  | 市经信委 信发公司 | 重点项目 |
|  | 2 | 数据整合与共享项目 | 出台全市统一的信息资源数据技术标准和管理办法，逐步实现各委、办、局跨部门数据整合与共享。 | 全面梳理整合市级层面的数据，制定数据标准和管理办法；推进市级机关各部门签署数据共享协议。（对应凯捷规划中的D23.市级数据整合和D25.签署跨部门数据共享协议) | 2015 | 1,000 | 1,000 |  | 市经信委 市信息中心 信发公司 | 重点项目 |
|  | 3 | 云数据中心与同城容灾备份中心 | 建设模块化、自动化、绿色节能的新型数据中心。建成南通市各行政部门统一的计算、存储、数据库、中间件等软硬件资源池，实现统一安全防护、运维服务管理，并与各县（市）、区云计算数据中心形成异地数据和应用备份。 | 云数据中心基于云计算架构，采取计算、存储及网络资源松耦合的方式，虚拟化各种IT设备。其中，政务云计算中心建成约200台服务器、400T的存储资源池，通过系统托管、设备托管、容灾备份等形式，完成绝大多数信息系统的迁入，实现资源最大化和最优化利用。（对应凯捷规划中的C14.云数据中心和C17.同城容灾备份中心) | 2015-2017 | 30,000 | 5,000 | 5,000 | 市经信委 市信息中心 信发公司 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 建成智慧南通公共服务平台基本功能框架，逐步实现乐业南通、学在南通、慧治南通、绿色南通、畅行南通、健康南通、安居南通、畅游南通等公共服务及民生应用。 | 智慧南通公共服务平台框架 开发平台基本功能、通用功能，预定义数据接口。（对应凯捷规划中的A0.智慧南通公共服务平台基本功能框架） | 2015 | 300 | 300 |  | 市经信委 信发公司 | 重点项目 |
|  |  |  | 实现投资指南及项目推送、物流信息共享等应用功能。 | “乐业南通”工程 “乐业南通”工程为智慧南通公共服务平台经济板块项目，共分两期，2015年进行项目第一期建设，主要包括以下建设内容：1.“投资南通”：投资指南及项目推送；2.物流信息共享平台一期：产业信息发布及业务撮合。（对应凯捷规划中的A1.“投资南通”、A3.物流信息共享平台一期) | 2015-2016 | 2,350 | 200 | 1,500 | 市经信委 信发公司 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 实现南通“众创空间”创新环境展示宣传、创新资源聚集整合和创新创业公共服务等3个应用功能。 | “创新南通”工程 建设创新南通平台，主要包括以下5个方面内容1、南通创新创业资源的梳理和整合；2、结合平台线上表现形式完善线下资源不足；3、线上平台的建设开发以及集中展示；4、建设完善线上线下创新南通平台+10个创客驿站（市产研院创客驿站、海安创客驿站、如皋创客驿站、如东创客驿站、崇川创客驿站、港闸创客驿站、开发区创客驿站、通州创客驿站、海门创客驿站和启东创客驿站）+各县（市）区“众创空间”（孵化器、加速器、科技园、产业园）；5、建立平台线上建设、运营和管理机制及线下部门、县（市）区、企业、高校院所整体联动工作机制。（对应凯捷规划中的A5.“创新南通”) | 2015-2016 | 2,500 | 500 | 2,000 | 市科技局 | 重点项目 |
|  |  |  | 优化教育资源管理系统，实现“学在南通”应用功能；扩展南通智慧教育体验馆功能，实现优质资源共享。 | “学在南通”工程（包括南通智慧教育体验馆） “学在南通”工程为智慧南通公共服务平台人文板块教育类项目，共分两期，2015年进行项目建设第一期，包括以下内容：“学在南通”系统、教育资源管理系统优化以及南通智慧教育学科体验馆等内容。（对应凯捷规划中的A6.“学在南通”一期、A7.“学在南通”二期、A8.“学在南通”三期、B3.教育资源管理系统优化和B4.教育综合管理系统) | 2015-2016 | 5,000 | 1000 | 4,000 | 市教育局 市国有置业集团 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 建成政务南通一期，实现网上办事、数据仪表盘及对话南通应用功能。 | “慧治南通”工程“慧治南通”工程为智慧南通公共服务平台治理板块项目，共分两期建设，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：1.“政务南通”一期：网上办事功能拓展及场景化；2.“数据南通”一期：数据仪表盘；3.“对话南通”：在线调研及访谈。（对应凯捷规划中的A15.“政务南通”一期、A17.“数据南通”一期和A19.“对话南通”) | 2015-2016 | 900 | 550 |  | 市经信委信发公司市政务中心 | 重点项目 |
|  |  |  | 整合南通12345服务热线，进行核心功能开发，为社会公众提供非紧急类政府公共服务和便民服务。 | 南通12345统一服务热线后台支持系统 南通12345统一服务热线后台支持系统共分两期，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：整合部分现有热线及核心功能开发。（对应凯捷规划中的B28.南通12345统一服务热线后台支持系统一期) | 2015-2016 | 500 | 300 |  | 市政务中心 | 重点项目 |
|  |  |  | 实现政务服务全流程优化；整合短信、呼叫中心、网站及移动终端等渠道，实现政务服务多渠道无缝连接。 | 政务服务流程梳理与渠道整合规划项目 全面梳理政务服务流程，全流程优化政务服务；开展公共服务平台跨渠道整合规划，整合短信、呼叫中心、网站及移动终端等渠道，实现政务服务无缝连接。（对应凯捷规划中的D24.政务服务流程梳理和D28.公共服务平台跨渠道整合规划) | 2015 | 1,000 | 1,000 |  | 市政务中心 市监察局 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 畅行南通”2.0增加骑行南通、步行南通模块，满足不同人群的出行需求；公众信息服务系统2.0实现重要节点视频实时查看及道路拥堵情况分析等功能。 | 智慧交通公共服务提升工程 智慧交通公共服务提升工程为智慧南通公共服务平台交通板块项目，共分三期，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：“畅行南通”2.0增加骑行南通、步行南通模块，满足不同人群的出行需求；公众信息服务系统2.0实现重要节点视频实时查看及道路拥堵情况分析等功能。（对应凯捷规划中的A21.“畅行南通（升级版）”一期) | 2015-2017 | 1,700 | 700 |  | 市交通局 | 重点项目 |
|  |  |  | “绿色南通”一期实现环保指数查询（全环境参数）功能；智慧环保互动展示中心展示环保最新成果。 | “绿色南通”工程（包括智慧环保互动展示中心） “绿色南通”工程为智慧南通公共服务平台环保板块项目，共分三期，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：建设智慧环保应用系统，为公众用户、企业用户和环保部门用户提供有针对性的环境信息服务，实现“绿色南通”一期的空气质量指数查询功能；建设智慧环保展示中心，展示环保最新成果。（对应凯捷规划中的A24.“绿色南通”一期) | 2015-2017 | 2,150 | 750 | 500 | 市环保局 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 市民版和医生版公共健康医疗系统服务，实现医疗保健知识360度查询功能。 | “健康南通”工程 “健康南通”工程为智慧南通公共服务平台生活板块卫生类项目，共分两期，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：建设“健康南通工程”市民版和医生版，提供公共健康医疗信息服务，实现医疗保健知识360度查询功能。（对应凯捷规划中的A27.“健康南通（市民版）”一期和A29.“健康南通（医生版）”一期) | 2015-2016 | 1,100 | 300 |  | 市卫计委 | 重点项目 |
|  |  |  | 实现社区地图及社区各类信息公开、社区事务的受理与咨询、社区信息的采集与报送、社区日常工作的管理、社区服务的查询和预约、业主在线、各类费用的缴纳、社区互动和各类信息推送等功能。 | “安居南通”工程 “安居南通”工程为智慧南通公共服务平台生活板块社区类项目，共分三期，2015年进行项目第一期建设，主要包括以下内容：建设安居南通应用集，在市辖区实现社区地图及社区各类信息公开、社区事务的受理与咨询、社区信息的采集与报送、社区日常工作的管理、社区服务的查询和预约、业主在线、各类费用的缴纳、社区互动和各类信息推送等功能。（对应凯捷规划中的A34.“安居南通”一期) | 2015-2017 | 1,100 | 150 |  | 市民政局 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 4 | 智慧南通公共服务平台 | 建成“畅游南通”服务系统一期，建设智慧旅游建设基础平台、服务平台及电子商务运维中心，实现旅游行业监管及中央管理系统一期等功能。 | “畅游南通”工程 “畅游南通”为智慧南通公共服务平台生活板块旅游类项目，共分两期，2015年进行项目建设第一期，包括以下内容：智慧旅游建设基础平台、服务平台、电子商务运维中心与管理平台建设，涵盖“畅游南通”服务系统一期以及旅游行业监管和中央管理系统一期等内容。（对应凯捷规划中的A37.“畅游南通”一期和B68.旅游行业监管和中央管理系统一期) | 2015-2016 | 1,700 | 350 | 400 | 市旅游局 | 重点项目 |
|  | 5 | 南通智慧生活体验馆工程 | 建成南通智慧生活体验馆，展示南通智慧城市建设特色及发展愿景，展现两岸制造业服务化、服务业科技化。 | 建成简报区、智慧交通、智慧旅游、智慧卫生、智慧建筑及产业、智慧家庭（卧房、书房、厨房、客厅）、智慧办公区、智慧生态、智慧教育等九大展示内容。（对应凯捷规划中的C22.南通智慧城市体验馆项目) | 2015 | 500 | 500 |  | 开发区管委会 市经信委 | 重点项目 |
|  | 6 | 市民卡工程 | 2015年完成50万张市民卡发放工作，加载社保、交通、公共自行车、卫生（居民健康卡、新农合、就诊卡）、旅游景点、图书借阅、公积金查询以及商业、金融等功能，初步实现市民卡“一卡多用，多卡合一”，方便市民享受各类公共服务和日常消费。 | 完成市民卡工程“一套密钥体系、两条工作主线、三大保障体系”及“一库、两平台、六系统”建设，实现医保应用、公交应用、卫生应用、金融应用的整合接入。（对应凯捷规划中的C26.线上线下结合的“市民卡”集成项目) | 2015-2016 | 15,000 | 3,000 | 10,000 | 市经信委 市人社局 市卫计委 市交通局 人行南通支行 信发公司 | 重点项目 |
| 市级重点 项目 | 7 | “时空南通”地理信息公共平台 | 在充分利用现有基础地理信息库的基础上，初步形成南通市地下、地表与地上一体化地理空间框架，地下管线综合管理系统实现管线立体三维仿真浏览、查询、统计，管网辅助设计，管网设计合理性评估与分析，管网动态更新和共享信息等功能。 | “时空南通”地理信息公共平台共分两期，2015年进行项目第一期建设，包括以下内容：建设南通市地下管线综合管理系统；打造南通市地下、地表与地上一体化地理空间框架。（对应凯捷规划中的B11.“时空南通”地理信息公共平台一期) | 2015-2016 | 1,500 | 400 |  | 市规划局 市国土局市建设局市城管局 | 重点项目 |
|  | 8 | 免费WiFi服务项目 | 在市区20个公共区域推广免费wifi覆盖工程，提供免费公共WiFi接入服务。 | 重点在政务服务中心、图书馆、档案馆、公园、市民广场等20个人员集聚的公共场所实施免费wifi覆盖工程，市民可通过手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端，以wifi的形式免费接入互联网。（对应凯捷规划中的C24.“无线城市”项目） | 2015 | 200 | 200 | 1,000 | 市经信委 | 重点项目 |
|  | 9 | 南通信息安全体系优化升级工程 | 针对网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与基础设施安全，对政府信息系统进行全面加固与优化，实现全面防护。全面分扫描分析南通市信息安全现状。 | 重点进行政府信息系统后门安全漏洞扫描、入侵检测与攻击测试，动态测试评估信息安全等级。建设网络与信息安全综合管理平台，对信息安全事件实现事前预警、事中监测分析、事后处置的全生命周期管控，对重要信息系统实现僵尸网络监测和态势感知。屏蔽政府信息系统后门漏洞，优化软硬件防火墙，加强入侵检测与攻击防范能力。（对应凯捷规划中的B72.详细设计南通市信息安全体系、B73.重大安全领域信息安全实施规划和B74.通过产品和解决方案优化升级南通市信息安全体系) | 2015-2016 | 4,000 | 2,000 |  | 市经信委 市信息中心 | 重点项目 |
| 智慧经济板块项目 | 10 | “南通创新实验室”示范工程 | 建设欧盟标准的线下创新实验室（Fab Lab），实现“产学研”优质创新创业资源商业化运作。 | 申请加入全球创新实验室联盟（Fab Lab Network），建设线下创新实验室（Fab Lab），引导全民参与开放式创新。（对应凯捷规划中的C1.南通创新实验室) | 2015 | 2,000 |  | 2,000 | 南通产研院 |  |
|  | 11 | 南通中小企业云服务平台 | 建成南通中小企业云服务平台，力争通过三年左右时间，平台承载能力达到20000家中小企业入驻，带动南通市两化融合以及传统中小微企业升级转型。 | 根据中小企业业务多样性、产业链依赖等复杂特性，建设具备安全、稳定、全面、易扩展、易管理等特点的可组装式的服务平台，为中小企业提供IaaS（基础设施及服务）、PaaS （平台及服务）、SaaS （软件即服务）等服务。（对应凯捷规划中的A2.南通企业云服务平台) | 2015 | 8,000 |  | 8,000 | 市经信委 | 重点项目 |
|  | 12 | 跨境电子商务业务与管理系统 | 优化出口信息化服务系统，建设跨境电商运营系统，为中小企业及电商企业提供跨境电商平台入驻、运营、金融、通关、物流、退税、外汇等一站式服务，实现在线交易与贸易服务，达到“买全国卖全球”的最终目标。 | 进出口信息化服务系统 建设出口信息化服务系统，通过互联网一站式为所有中小企业及电商企业提供跨境电商平台所需的服务，实现“买全国卖全球”的最终目标。 | 2015 | 300 | 300 |  | 市商务局 | 重点项目 |
|  |  |  |  | 跨境电商交易运营系统 建设跨境电商交易运营系统，提供全市层面统一的跨境交易服务，实现在线交易与贸易服务。建设口岸通关单一窗口及叠石桥采购贸易平台。 | 2015 | 500 | 500 | 1,000 | 市商务局 电子口岸公司 | 重点项目 |
| 智慧经济板块项目 | 13 | 公共信用管理系统优化 | 采集、保存、整理全市700余万常住人口个人信用信息。对9.6万名律师、医师等十一类重点人群进行信用信息梳理、更新、维护。实现南通市公共信用信息平台与市金融信用信息综合服务平台的系统自动对接。实现省市县（区）三级联动。建立“红黑榜”发布制度。 | 建立完善个人信用基础数据库；对律师、医师等重点人群信息进行维护更新；实现与人行信息交互；规划各县区建设二级信用平台，归集、监管各区域内企业、个人、社会组织等各类信用数据，并与南通市级平台进行数据互补。对十四类“红黑榜”发布范围的内容进行收集、整理、入库，在南通信用网及其他媒体定时发布。（对应凯捷规划中的B2.企业信用管理系统优化) | 2015 | 200 | 200 |  | 市经信委 |  |
|  | 14 | 宏观经济运行管理系统 | 以动态仪表盘的形式，多维度展现南通宏观经济发展历史数据，分析当前运行态势，预判未来发展走向。 | 以综合数据管理平台为基础，进一步完善提升平台功能，建成宏观经济数据库，开发全面系统的智慧经济监测功能。（对应凯捷规划中的B1.宏观经济运行管理系统) | 2015 | 380 | 380 |  | 市统计局 |  |
|  | 15 | 智慧园区2.0示范工程 | 将苏通园区、南通创源科技园打造成示范智慧园区。 | 苏通园区建设云智慧数据公共服务平台、跨境电商公共服务平台、苏通科技产业园智慧园区平台等智慧园区示范项目。（对应凯捷规划中的C3.园区2.0示范项目) | 2015-2017 | 30,000 |  | 10,000 | 苏通园区 | 区级财政投入1000万元 |
|  |  |  |  | 南通创源科技园建设智慧建筑（园区）：包括园区三维GIS服务系统、智能停车、园区智慧一卡通、门禁管理、绿色节能远程在线管理系统以及园区新闻信息服务平台（对应凯捷规划中的C2.办公室2.0示范项目和C3.园区2.0示范项目) | 2015-2016 | 8,000 |  | 2,000 | 南通产研院 |  |
| 智慧治理板块项目 | 16 | 市协同政务办公平台 | 力争2015年底完成统一组织架构建设，实现协同办公市级机关全覆盖。 | 全市电子政务内网门户及大OA的拓展与延伸，力争2015年底实现市级机关基本全覆盖；完善协同政务办公平台功能，优化功能模块建设；建设统一组织架构，对人员变更实现统一管理；通过政务信息资源目录体系建设实现内部办公系统数据交换与融合；开发移动APP，利用HTML5等先进技术实现移动办公。（对应凯捷规划中的B10.协同政务办公平台) | 2015-2016 | 350 | 250 |  | 市信息中心 | 重点项目 |
|  | 17 | 政府决策支持系统 | 建立政府决策“知识库”以及“案例库”，实现“市长仪表盘”功能。 | 政府决策支持系统共分两期，2015年进行项目建设第一期，包括以下内容：建设“市长仪表盘”、“知识库”以及“案例库”。（对应凯捷规划中的B14.政府决策支持系统一期) | 2015-2016 | 800 | 400 |  | 市经信委 |  |
|  | 18 | 市电子政务基础网络升级与基础资源建设 | 通过三年建设，实现政务内、外网核心网络万兆化改造；实现市级政府部门通用软件（操作系统、数据库和中间件等）的正版化、共享共用和升级管理；完成政府门户网站和网站群的云平台建设；初步建成统一规范的政务网络安全体系。 | 市电子政务平台的提升与优化，方便承载各智慧城市板块的应用；市级智慧政府基础资源的分析与整合，市级政府部门软件正版化采购与管理；政府门户网站及部门网站群升级与改版；内、外网数据安全交换平台建设；电子政务网络安全体系建设。 | 2015-2017 | 2,000 | 800 |  | 市信息中心 |  |
| 智慧治理板块项目 | 19 | 市政公用设施管理信息系统 | 建成供水管网地理信息系统移动综合管理平台；完成供水管网地理信息系统、燃气管线地理信息系统的数据库的录入、对接和调试；完成城市照明综合管理系统材料库存模块、工程管理模块建设。 | 建设市政公用设施管理信息系统，建成燃气管网地理信息系统、排水信息管理系统、城市照明综合管理系统、供水管网信息管理系统等项目，开展道路桥梁信息管理系统建设调研。（对应凯捷规划中的B17.城市基础设施管理平台一期和B46.城市照明管理系统一期) | 2015-2016 | 5,600 | 4,000 | 1,300 | 市建设局 |  |
|  | 20 | “智慧南通”积分体系及成熟度指数设计项目 | 建设智慧南通积分体系，发布智慧南通成熟度指数及发展专业报告。 | 智慧南通成熟度指数项目是2015年至2017年的持续性项目，包括以下内容：形成智慧经济、智慧人文、智慧治理、智慧交通、智慧环保、智慧生活积分体系，开展智慧南通成熟度指数测评。（对应凯捷规划中的D27.发布智慧南通成熟度指数，凯捷规划中的D13.D22.D34.D43.D51.D59.设计南通市智慧积分体系) | 2015-2017 | 900 | 300 |  | 市经信委 |  |
|  | 21 | 智慧南通形象征集及微信公众号设计项目 | 设计智慧南通统一标识，开发智慧南通微信公众号。 | 面向全球征集智慧南通形象设计作品，宣传推广智慧南通统一标识；智慧南通微信公众号对外发布智慧经济、智慧人文、智慧治理、智慧交通、智慧环保、智慧生活建设动态，推送相关资讯与服务。（对应凯捷规划中的D12.D21D33.D42.D50.和D58.设立“智慧南通”微信公众号) | 2015 | 300 | 300 |  | 市经信委 |  |
| 智慧生活板块项目 | 22 | 社区公共服务综合信息系统优化 | 进一步完善社区公共服务综合信息平台功能，将相关部门业务系统逐步整合到社区公共服务综合信息平台，实现社区事务一口受理，信息统一采集、呼叫统一服务。 | 社区公共服务综合信息系统优化共分三期，2015年进行项目第一期建设，完善社区公共服务综合信息平台功能和社区基础设施建设，实现市区平台的整体运行；推动各县（市、区）利用基础平台，探索开发个性化应用系统。（对应凯捷规划中的B65.社区综合管理系统一期) | 2015-2017 | 1,000 | 350 |  | 市民政局 崇川区 港闸区 开发区 滨海园区 |  |
|  | 23 | 社区2.0示范工程 | 在试点小区推广使用智慧物业管理设备、便民服务设施以及应急监控设备。 | 选择3个试点小区，推广使用智慧物业管理设备、便民服务设施以及应急监控设备。（对应凯捷规划中的C51.社区2.0示范项目) | 2015 | 1,100 | 100 | 1,000 | 市民政局 崇川区 港闸区 开发区 |  |
|  | 24 | 老人“二维码”推广项目 | 免费推广社区老人“二维码名片”，实现对老人的智慧关爱。 | 推广老人“二维码”名片是2015年至2017年的持续性项目，2015年先在3个社区进行试点推广。（对应凯捷规划中的D64.私人定制“防失联”) | 2015-2017 | 500 | 100 | 200 | 市民政局 崇川区 港闸区 开发区 滨海园区 |  |
| 信息基础设施项目 | 25 | “宽带南通“工程 | 2015年，全市IP城域网出口带宽达到2000G，信息基础设施建设投入33亿元。 | “宽带南通“工程是2015年至2016年的持续性项目，包括有线网络能力提升以及下一代广播电视网建设等内容。（对应凯捷规划中的C23.有线网络能力提升和C25.下一代广播电视网推进项目) | 2015-2016 | 600,000 |  | 330,000 | 南通电信 南通移动 南通广电 南通联通 南通铁塔 中广有线南通分公司 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 734,630 | 29,180 | 376,900 |  |  |