南通市2016年水污染防治工作计划

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）和《市政府关于印发水污染防治工作方案的通知》（通政发〔2016〕35号），在南通市水污染防治第一次联席会议上，市政府与县（市）区人民政府（管委会）签订了目标任务书。为落实水污染防治工作方案及目标任务书的要求，制定2016年水污染防治工作计划。

一、水环境质量年度目标

2016年全市水环境质量目标是：地表水水质稳中趋好，全市5个国考断面水质优良率100%，31个省考以上断面和70个市考以上断面水质优良率分别达到64.5%和55.7%；4个县级以上集中式饮用水水源地及3个备用水源地水质优良率为100%；地下水、近岸海域水质保持稳定；9个城市河道断面水质较2015年有所改善，消除21条城市黑臭河道现象。

各县（市）、区水环境质量中，流域地表水必须确保5个国考断面和26个省考断面达到“省‘水十条’”水质目标（见表1）。此外，其他39个市考断面和集中式饮用水源地水质等5个方面的年度质量目标如表2所示：

表1  2016年国考、省考断面地表水水质目标

| 地区 | 国考断面 |  |  | 省考断面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 断面名称 | 年度目标 | 数量 | 断面名称和年度目标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ或劣Ⅴ |
| 海安县 | 0 | — | — | 3 | — | 仇湖桥 | 袁庄水站 | 古贲大桥 |
| 如皋市 | 1 | 碾砣港闸 | Ⅲ | 6 | — | 焦港桥 夏堡北大桥 新204公路桥 新334公路桥 勇敢大桥 | 曙光电灌站 | — |
| 如东县 | 1 | 东安闸桥西 | Ⅲ | 5 | — | 孙窑大桥 | 六总闸 张家堡桥 袁庄水站 曙光电灌站 | — |
| 海门市 | 0 | — | — | 3 | — | 天西大桥 海洪大桥 | 货隆大桥 | — |
| 启东市 | 1 | 聚南大桥 | Ⅲ | 5 | — | 长江启东港 如意村 近海大桥 天西大桥 | — | 和平南桥 |
| 通州区 | 1 | 九圩港桥 | Ⅲ | 5 | — | 通富大桥 勇敢大桥 孙窑大桥 | 川港镇北桥 货隆大桥 | — |
| 崇川区 | 1 | 长江姚港 | Ⅱ | 2 | — | 节制闸内 | 任港桥 | — |
| 港闸区 | 1 | 九圩港桥 | Ⅲ | 1 | — | 节制闸内 | — | — |
| 开发区 | 0 | — | — | 3 | 团结闸 | — | 营船港闸 G15跨境桥 | — |
| 通州湾 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |

注：1、国考断面中：九圩港桥断面为通州与港闸区左右岸共同考核的断面。

2、省考断面中：袁庄水站、勇敢大桥、曙光电灌站、孙窑大桥、天西大桥、货隆大桥、

节制闸内7个断面为县（市、区）上下游跨界或左右岸共同考核的断面。

表2  2016年市考以上断面及其他水体水质目标

| 地区 | 市考以上地表水水质目标 |  |  | 饮用水 水源地 水质目标 | 城市河道 水质目标 | 近岸海域与入海河流 水质目标 | 地下水水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断面数 | 年度达标数 | 达标率 |  |  |  |  |
| 海安县 | 12（1） | 10（1） | 83.3% | 海安水厂备用水源地优良率100% | 西楹桥断面及2条城市河道消除黑臭 | 入海河流及近岸海域水质有所改善 | 地下水水质保持稳定 |
| 如皋市 | 11（2） | 9（2） | 81.8% | 长青沙和如城备用水源地优良率100% | 育贤桥断面消除黑臭，城市河道水质有所改善 | 协同做好入海河流上游区域污染防治 |  |
| 如东县 | 11（3） | 8（3） | 72.7% | — | 丁棚桥断面及2条城市河道消除黑臭 | 入海河流及近岸海域水质有所改善 |  |
| 海门市 | 8（2） | 5（1） | 62.5% | 长江水厂和备用水源地优良率100% | 北京中路桥断面消除黑臭，城市河道水质有所改善 |  |  |
| 启东市 | 8（1） | 7（1） | 87.5% | 启东水厂备用水源地优良率100% | 头兴港桥断面消除黑臭，城市河道水质有所改善 |  |  |
| 通州区 | 12（4） | 8（3） | 66.7% | — | 世纪大桥断面消除黑臭，城市河道水质有所改善 | 协同做好入海河流上游区域污染防治 |  |
| 崇川区 | 8（2） | 5（2） | 62.5% | 狼山及备用水源地优良率100% | 北濠桥、通吕二号桥断面及10条城市河道消除黑臭 | 协同做好入海河流上游区域污染防治 |  |
| 港闸区 | 4（3） | 3（3） | 75.0% | — | 唐闸大桥断面及4条城市河道消除黑臭 |  |  |

| 地区 | 市考以上地表水水质目标 |  |  | 饮用水 水源地 水质目标 | 城市河道 水质目标 | 近岸海域与入海河流 水质目标 | 地下水水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断面数 | 年度达标数 | 达标率 |  |  |  |  |
| 开发区 | 3 | 2 | 66.7% | 洪港及备用水源地优良率100% | 1条城市河道消除黑臭 |  | 地下水水质保持稳定 |
| 通州湾 | 2 | 2 | 100% | — | 城市河道水质有所改善 | 入海河流及近岸海域水质有所改善 |  |

注：1、括号“（）”内数据为上下游跨界或左右岸共同考核的断面数量。

2、年度达标数：指2016年断面水质年均值达到2020年目标水质的断面年数量。

二、水污染防治重点任务

（一）推进产业绿色转型

1．淘汰落后产能。严格执行国家、省落后产能淘汰要求，压缩过剩产能，完成省经信委下达的任务。

牵头单位：市经信委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、环保局。

2．取缔“十小”企业。依据各县（市）区已经制定的取缔项目清单，推进小型化工、塑料、印染、造纸、电镀等“十小”行业取缔整治工作，年底前全面取缔到位。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市经信委、发改委。

3．推进污染企业搬迁改造。完成城市建成区污染较重企业改造退出任务方案和清单制定，并逐步推进实施。

牵头单位：市经信委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、环保局。

4．严格环境准入。严格执行《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》及“负面清单与控制对策”；提高高耗水、高污染行业准入门槛；沿江地区严格限制新建中重度化工项目，淮河流域限制发展高耗水型产业，沿海地区严格控制新建医药、农药、染料中间体项目。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、经信委。

5．严格生态红线保护。严格饮用水水源保护区、清水通道维护区、重要湿地等涉水红线区域保护。加快长江、通榆河、通吕运河、通启运河等生态廊道构建。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、国土局、建设局、水利局、农委、海渔局。

6．加强规划蓝线管理。严格控制建设项目占用水域，实行水域占补平衡，确保水域面积不减。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、规划局、发改委、国土局、农委。

7．强化沿海岸线管控。摸清海岸线利用现状，严格按照国家、省、市海洋功能区划布局产业类型，强化沿海岸线及沿海港口岸线用途管制，不断提高自然岸线保有率。

牵头单位：市发改委、沿海办、海渔局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：港口局、国土局、水利局、农委。

8．发展循环经济。加强产业集群、基地的空间和产业关联配置，推进园区循环化改造工作和循环经济重大项目建设，建立区域产业关联循环体系。

牵头单位：市发改委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局等。

（二）深化工业污染防治

9．强化工业集聚区污染治理。所有工业集聚区尤其是化工园区按需完成配套的污水集中处理设施和管网系统建设，全部建成自动监测监控预警系统，并与当地环保部门联网；全面开展电镀集中区摸底调查，明确淘汰企业、项目、工艺（设备）清单和限期治理计划；对集聚区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市经信委等。

10．全面推进清洁化改造。依据各县（市）区已经制定的清洁生产企业清单和清洁化改造项目清单，推进化工、原料药加工、印染、电镀、造纸等“十大”重点行业专项整治。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市经信委等。

11．抓好工业节水。严格用水定额管理，推进矿井水综合利用，鼓励高耗水企业废水深度处理回用；在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水，不断提高工业水循环利用率。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、统计局、发改委、经信委、农委等。

12．实施排污权有偿使用和交易。按照《南通市排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，全面实施排污权有偿使用和交易。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市财政局、物价局、公管办。

13．严格环境风险控制。全面调查沿江沿河沿海工业企业、工业集聚区等基本状况，年内完成风险源转移、搬迁方案编制。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市经信委、安监局、卫计委。

（三）加快城镇基础设施建设

14．推进城镇污水处理厂建设。加快推进总能力10.8万吨/日的4座新（改、扩）建城镇污水处理厂（海安滨海新区污水处理厂、海安城北污水厂、如皋同源污水处理厂三期、如东恒发污水处理厂三期）建设；总能力为9万吨/日的2座城镇污水处理厂（如皋同源污水处理厂一二期、如皋恒发水处理有限公司一二期）完成一级A提标改造。港闸东港污水处理厂一二期启动运行前完成一级A提标改造。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、环保局、水利局。

15．不断提高城镇污水集中处理设施运行效率。加快现有合流制排水系统改造，优先推动城中村、老旧城区和城乡结合部的污水截流、纳管，提高污水收集量，年内，市区、县城污水处理率分别达到93%、86%。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、环保局、水利局。

16．加强污泥处理处置。全面开展城镇污水处理设施污泥的产量、泥质、运输和处理处置现状排查，取缔非法污泥堆放点；编制污泥综合利用或处理处置设施建设与改造计划。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局、发改委、经信委、农委等。

17．大力推进尾水再生利用。加快建设和完善市区和县城镇污水处理厂再生水利用设施，不断提高城市污水处理厂尾水再生水利用率。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、经信委、规划局、财政局、水利局、环保局等。

18．推进海绵城市建设。科学编制《南通市海绵城市实施方案》，组织开展海绵城市省级以上试点示范工作。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、水利局、财政局、环保局等。

（四）防治农业农村污染

19．依法关闭搬迁禁养区养殖场点。各县（市）和通州区人民政府要按照国务院要求，迅速划定禁养限养区，报上一级相关部门备案，并对社会公开。年底前，依法完成禁养区畜禽养殖场点的关闭搬迁工作。

牵头单位：市农委、环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市委农办、市发改委等。

20．加强畜禽粪污综合利用。养殖场点应实施分散或集中方法，采取生物、工程、农业等措施利用、处理畜禽粪便，持续提高规模化养殖场（小区）治理率；新、改、扩建规模化畜禽养殖场（小区）实施雨污分流、粪便污水资源化利用。

牵头单位：市农委、环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市委农办、市发改委等。

21．调整渔业产业结构。深入实施水域滩涂养殖规划，对禁养区和限养区严格依法依规管理，在宜养殖区科学确定养殖地点、品种和模式，大力推广生态渔业、增殖渔业、循环渔业等。发展海洋牧场，鼓励有条件的渔业企业拓展离岸养殖、浅海养殖和深水网箱养殖。

牵头单位：市海渔局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市农委、水利局等。

22．防治水产养殖污染。严格养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，并开展专项整治；加强渔业资源和水生生态养护，年内，各县（市）区要制定本地区百亩连片标准化池塘改造方案，开展池塘标准化改造，建设尾水净化区，推广养殖尾水达标排放技术。

牵头单位：市海渔局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局、农委等。

23．控制种植业污染。按照省农委提出的农业面源污染防治方案，实施化肥、农药使用量零增长行动；推广使用高标准农膜，开展残留农膜回收试点；在大中型灌区启动生态沟渠净化工程建设。

牵头单位：市农委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市农发局、发改委、经信委、环保局、水利局、质监局等。

24．实施农村环境综合整治。各县（市）区制定农村环境综合整治规划及2016年年度计划；实施农村清洁、水系沟通、河塘清淤、岸坡整治、生态修复等工程，推进村庄环境整治；按照“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，开展农村河塘疏浚和水美乡村建设。

牵头单位：市水利局、建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市委农办、环保局、农委、卫计委、规划局、城管局等。

25．推进覆盖拉网式农村环境整治。在规模较大的规划布点保留行政村建成污水和垃圾收集、处理设施等，并确保长效运行维护。

牵头单位：市环保局，各县（市）及通州区人民政府；参与单位：市财政局。

（五）控制船舶港口污染

26．加强船舶污染控制。依法强制报废超过使用年限的商用、渔业船舶；严格执行沿江沿海和内河船舶排放标准；在辖区里进行压载水排放的境外船舶要经过深海浅海之间的压载水交接或经过压载水灭活处理系统处理；规范船舶修造和拆解行为，禁止冲滩拆解。

牵头单位：市交通局、南通海事局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市经信委、商务局、环保局、海渔局、质监局。

27．防治港口码头污染。开展沿江沿海及主要内河的港口、码头、装卸站以及船舶修造厂废水治理与废弃物处理设施基本情况调查，年内，编制并组织实施《港口码头和装卸站污染防治方案》；港口、码头建设配套的污染防治设施；加强港口、码头、装卸站应急能力建设。

牵头单位：市港口局、交通局、南通海事局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、环保局、经信委、水利局、海渔局、商务局等。

（六）加强水资源保护

28．控制用水总量。确定年度用水总量定额，建立覆盖市、县两级行政区域的取用水总量控制指标体系；建立用水单位重点监控名录，对用水大户实行计划用水管理。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、发改委、经信委、农委等。

29．推进城市再生水利用。市区和县城镇的城市绿化、道路清扫、生态景观等杂用水要优先使用再生水。

牵头单位：市建设局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、水利局、环保局。

30．推进高速公路服务区污水处理和利用。

牵头单位：市交通局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局。

31．提高用水效率。建立健全万元地区生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务分解至市县及各领域、行业；推进市、县（市）区节水型社会示范区建设。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、统计局、发改委、经信委、农委等。

32．推进节水型城市建设。力争年内创建成国家节水型城市。

牵头单位：市建设局、水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、财政局、环保局、物价局、经信委、质监局等。

33．加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备；公共建筑必须采用节水器具，鼓励居民家庭选用节水器具；对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造；规划用地面积2万平方米以上的新建建筑，同步建设雨水收集利用系统。

牵头单位：市建设局、水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、规划局、物价局、经信委、质监局。

34．发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造工程建设。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、农委、农发局等。

35．科学保护水资源。加强水功能区监督管理，从严核定河流水域纳污能力，探索建立生态流量（水位）控制方案，采取区域联合调度、引排结合、生态补水等措施，发挥水利工程在改善水质中的作用。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、环保局等。

36．积极推行差别水价。年底前，县级以上城市应全面实施居民阶梯水价政策，并在具备条件的建制镇积极推进实施。

牵头单位：市物价局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、财政局、建设局、水利局等。

（七）健全环境管理制度

37．健全总量管理体系。完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查统计范围。按照省级统一部署，适时将总氮、重金属等对水环境质量有突出影响的污染物纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。试点实施总氮总量控制。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、农委、发改委、经信委、水利局等。

38．推行排污许可制度。完成《江苏省印染行业排污许可总量核定技术方法》及《江苏省印染企业排污许可证日常监管实施细则》等课题研究，开展典型区域内印染企业排污许可证发放；年内完成火电、造纸以及水泥等行业排污许可证的核发工作。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）。

39．加强环境损害鉴定评估能力建设。加快建立环境污染损害鉴定评估管理与技术支撑队伍，完善制度规范；开展环境责任追究制度研究和船舶污染事故损害赔偿机制研究；开展水生态环境功能分区研究。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市司法局、海渔局、法制办等。

（八）全力保障水环境安全

40．全过程监管饮用水安全。实施从水源到水龙头全过程监管，市县两级政府的环保、建设、卫计部门分别定期监（检）测评估本行政区内饮用水水源、供水厂出水、用户水龙头水质等饮水安全状况，从今年起，按规定定期向社会公开。

牵头单位：环保局、建设局、卫计委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、水利局等。

41．强化饮用水水源保护。定期开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估，深入实施饮用水源地专项整治，全面清理保护区内的违法设施和排污口，加强有毒有害物质管控。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、水利局、港口局、安监局、南通海事局、交通局等。

42．推进城乡区域供水安全保障工作。加快区域供水设施建设，加强县以上城市应急备用水源建设，全面推进市县 “双源供水”和自来水厂深度处理工作。

牵头单位：市建设局、水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、财政局、环保局、卫计委等。

43．深化饮用水水源地达标建设。按照“水量保证、水质达标、应急保障”的要求，加强饮用水水源地及应急备用水源达标建设。推进农村饮用水安全工程，加强农村饮用水水源保护，保障农村饮水安全。

牵头单位：市水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市建设局、环保局、卫计委等。

44．深化重点流域治理。协同编制实施江苏省长江、淮河流域水污染防治规划，综合整治入江支流、入江排污口，加强清水廊道建设。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）。

45．严格涉海工程管理。认真执行围填海管制计划，严格围填海管理和监督，将自然海岸线保护纳入沿海地方政府政绩考核，自然岸线保有率达到国家要求。

牵头单位：市海渔局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市沿海办、发改委、经信委、建设局、环保局、交通局、农委等。

46．防治近岸海域污染。加强沿海化工园区、入海河流、河口等水环境综合治理，规范入海排污口设置。

牵头单位：市环保局、海渔局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、经信委、建设局、交通局、农委等。

47．强化海洋生态保护。加强海门牡蛎礁、如东小洋口国家级海洋公园建设与管理，开展牡蛎礁等特殊生态系统与生物多样性的保护与修复。

牵头单位：市海渔局、环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市沿海办、农委等。

48．严格控制地下水开采。海门市的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门市除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。完成海门禁采区地下水禁采任务。

牵头单位：市水利局，各相关县（市）区人民政府；参与单位：市国土局、发改委等。

49．实施地下水污染防治。年底前，完成18个加油站油罐防渗池建设或更新为双层罐改造；在部分工业退出土地或禁采、限采区开展地下水污染修复试点。

牵头单位：市环保局、商务局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市水利局、国土局、建设局等。

50．开展城市黑臭水体治理。建立县以上城市建成区“黑臭”水体档案，制定整治方案和年度实施计划，完善城市水环境综合治理工作体系，向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。年内，完成市、县21条城市黑臭河道整治。

牵头单位：市建设局、水利局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局、农委等。

51．加强湿地保护与修复。加强湿地保护和建设，抢救性保护长江流域、淮河流域、滨海潮间带等自然湿地；加强沿海滩涂湿地保护及城市湿地资源保护和生态修复力度。

牵头单位：市农委，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局、海渔局、沿海办、水利局等。

52．加大水生生物多样性保护。启动编制《南通市生物多样性保护规划》，提高水生生物多样性。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市海渔局、农委、水利局、建设局等。

53．完善污水处理费政策。进一步完善城镇污水处理收费体系，推进建制镇开征污水处理费，落实自备水源用户污水处理费征收政策，按照企业环保信用评价等级严格落实差别水价政策。

牵头单位：市物价局、财政局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、建设局、环保局、水利局等。

54．完善排污收费政策。按照省定标准，提高污水中化学需氧量、氨氮和主要重金属污染物排污费征收标准。

牵头单位：市物价局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市环保局、发改委、财政局、建设局、经信委等。

55．完善水环境区域补偿制度。建立覆盖全市主要流域（河流）的水环境区域补偿制度。

牵头单位：市环保局、财政局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市发改委、水利局等。

56．强化断面达标精细化管理。11月底前，各有关县（市、区）参照《水体达标方案编制技术指南》，编制完成20个市考以上断面达标方案（见表3），并报市人民政府备案。

表3、全市市考以上断面达标方案编制清单

| 序号 | 断面名称 | 所属河流 | 考核 县市区 | 断面所在 县市区 | 水质现状 (2015年) | 考核目标 (2020年) | 达标年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海隆桥 | 串场河 | 海安 | 海安县 | Ⅴ | Ⅳ | 2018年 |  |
| 2 | 古贲大桥 | 通榆河 | 海安 | 海安县 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 2020年 | 省考 |
| 3 | 环西大桥 | 如泰运河 | 如皋 | 如皋市 | Ⅴ | Ⅳ | 2018年 |  |
| 4 | 环东大桥 | 如泰运河 | 如皋 | 如皋市 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 2020年 |  |
| 5 | 丰利大桥 | 马丰河 | 如东 | 如东县 | Ⅳ | Ⅲ | 2018年 |  |
| 6 | 通如桥 | 遥望河 | 如东 | 如东县 | Ⅳ | Ⅲ | 2019年 |  |
| 7 | 北环路桥 | 掘苴河 | 如东 | 如东县 | 劣Ⅴ | Ⅲ | 2020年 |  |
| 8 | 高北大桥 | 海门河 | 海门 | 海门市 | Ⅳ | Ⅲ | 2019年 |  |
| 9 | 秀山大桥 | 海门河 | 海门 | 海门市 | Ⅳ | Ⅲ | 2020年 |  |
| 10 | 货隆大桥* | 通吕运河 | 通州/海门 | 海门市 | Ⅳ | Ⅲ | 2019年 | 省考 |
| 11 | 聚南大桥* | 通启运河 | 启东 | 启东市 | Ⅲ | Ⅲ | 2016年 | 国考 |
| 12 | 和平南桥 | 南城河 | 启东 | 启东市 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 2020年 | 省考 |
| 13 | 银河大桥 | 竖石河 | 通州 | 通州区 | Ⅳ | Ⅲ | 2017年 |  |
| 14 | 金沙大桥 | 运盐河 | 通州 | 通州区 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 2018年 |  |
| 15 | 平潮大桥 | 通扬运河 | 通州区 | 通州区 | Ⅳ | Ⅲ | 2020年 |  |
| 16 | 北濠桥 | 濠河 | 崇川区 | 崇川区 | Ⅳ | Ⅲ | 2017年 |  |
| 17 | 任港桥 | 任港河 | 崇川区 | 崇川区 | Ⅳ | Ⅲ | 2018年 | 省考 |
| 18 | 湾坝大桥 | 海港引河 | 崇川区 | 崇川区 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 2020年 |  |
| 19 | 唐闸大桥 | 通扬运河 | 港闸区 | 港闸区 | Ⅴ | Ⅳ | 2019年 |  |
| 20 | 营船港闸* | 通启运河 | 开发区 | 开发区 | Ⅳ | Ⅲ | 2020年 | 省考 |

注：1、聚南大桥断面2016年1~5月水质为Ⅳ类，未达标，由启东市编制达标方案，海门市予以配合。

2、货隆大桥断面达标方案由海门市编制，通州区予以配合。

3、营船港闸断面达标方案由开发区编制，崇川区予以配合。

牵头单位：市环保局，各县（市）区人民政府（管委会）；参与单位：市水利局、发改委等。

三、水污染防治重点工程项目

2016年，我市共安排水污染防治重点工程132项，其中产业结构调整项目35项、工业污染防治项目20项，城镇生活污染治理项目21项，农业农村污染治理项目23项，城镇黑臭水体整治项目23项，地下水污染防治项目1项，水环境综合整治与生态修复项目4项，饮用水水源地保护项目2项，水资源优化调度项目2项，能力建设项目1项。计划总投资58.68亿元。（详见附件）

四、2016年水污染防治保障措施

（一）加强组织实施

市水污染防治联席会议办公室加强日常协调督促，指导督促各地落实水污染防治的工作目标、重点任务、资金政策保障与监管措施，对水质改善不力、重点任务进度滞后的地区及时预警、定向督办。市各有部门要制定工作计划，完善配套政策，在水污染防治中充分履行职能，切实发挥各自的作用。各县（市）区要切实履行党政同责、一岗双责制，全力推进水污染防治各项工作。各县（市）区政府（管委会）应于今年6月底前分别制定并公布水污染防治工作方案及年度计划，报市政府备案。建立水污染防治联席会议制度，明确有关部门和单位职责分工，落实排污单位主体责任。严格目标任务考核。依据国家、省考核规定，市政府对水污染防治工作方案的实施情况进行年度考核，考核结果向社会公布，将考核和评估结果作为领导班子、领导干部综合考核评价以及水污染防治相关资金的重要依据。依法公开水环境状况信息，定期发布水环境质量状况，重点排污单位应公开污染物排放状况及污染防治设施建设和运行情况。加强社会监督，支持环保社会组织、志愿者开展水环境保护公益活动，健全举报制度，充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用。公开曝光环境违法典型案件，积极推行环境公益诉讼。构建全民行动格局，广泛开展宣传教育，推广绿色生活方式。

（二）加强环保执法监督

加大执法力度，实施“黄牌”、“红牌”管理，逐一排查工业企业排污状况，定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。完善环境监督执法机制、环保督政体系，建立行政执法与刑事司法联动机制。严惩环境违法行为，各县（市）区政府（管委会）于2016年底前完成违法违规建设项目的排查和清理整改工作。加强水环境监测预警，健全自动监测系统，加强水环境中有毒有害物质、持久性污染物、水生生物等监测预警能力建设。实施行政单元全类型水环境监测点位体系及评估考核办法。强化废水污染源监测监控，完善全市污染源自动监控网络。提升监管能力，环境监察机构要配备使用便携式手持移动执法终端。推进环境监察机构标准化建设。

（三）强化科技支撑作用

加强水环境管理应用研究，启动水生态环境功能分区管理及监测、跨区域水环境生态补偿、水环境损害评估、排污许可证管理及信息平台建设等研究。强化水处理技术研发应用，组织各类科技计划项目，重点支持研发饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、畜禽养殖污染防治、水生态修复、重点行业废水深度处理等关键应用技术。加快发展环保服务业，制定环境治理第三方服务的管理办法，推进统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式。

（四）充分发挥市场机制作用

理顺资源环境价格，积极推行差别水价，开展农业水价综合改革试点，健全农业水价形成机制。严格执行差别化水资源费征收标准。进一步完善城镇污水处理收费体系，合理调整污水处理收费标准。按照省定标准，提高化学需氧量、氨氮排污费征收标准。推进国家重点监控企业按自动监测数据核定排污费。加大对水污染防治项目的财政投入力度，统筹有关资金，重点支持水污染治理和生态保护等项目和工作。对环境监管能力建设与运行经费、环境执法工作经费分级予以必要保障。引导社会资本投入，积极推动设立融资担保基金，推进环保设备融资租赁业务发展。推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。健全节水环保“领跑者”制度。完善绿色金融体系，加强各级环保部门与银行、证券、保险等部门的联动，健全差别化授信政策。健全环境污染责任保险制度，在环境高风险行业全面推行环境污染强制责任保险。

附件：1．全市水污染治理重点项目汇总

2．各县（市、区）水污染防治重点工程项目表

全市水污染治理重点项目汇总

2016年全市水污染治理重点项目数量汇总表（个）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染防治项目 | 城镇生活污染治理项目 | 农业农村污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 城镇黑臭水体整治项目 | 地下水污染防治项目 | 水环境综合整治与生态修复项目 | 饮用水水源地保护项目 | 水资源优化调度项目 | 能力建设项目 |  |
| 海安县 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 如皋市 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 如东县 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 海门市 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 启东市 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 通州区 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 崇川区 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 港闸区 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 开发区 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 通州湾 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 合 计 | 35 | 20 | 21 | 23 | 0 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 132 |

2016年全市水污染治理重点项目投资汇总表（万元）

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染防治项目 | 城镇生活污染治理项目 | 农业农村污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 城镇黑臭水体整治项目 | 地下水污染防治项目 | 水环境综合整治与生态修复项目 | 饮用水水源地保护项目 | 水资源优化调度项目 | 能力建设项目 | 合计 |
| 海安县 | 0 | 30 | 7000 | 880 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10760 |
| 如皋市 | 0 | 1170 | 103000 | 13000 | 0 | 42000 | 600 | 1200 | 250 | 600 | 1600 | 163420 |
| 如东县 | 0 | 1030 | 142405 | 9400 | 0 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208035 |
| 海门市 | 0 | 16250 | 33846 | 17065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67161 |
| 启东市 | 0 | 2050 | 0 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 26870 |
| 通州区 | 0 | 13580 | 18000 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34746 |
| 崇川区 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 |
| 港闸区 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 36333 | 0 | 36888 |
| 开发区 | 0 | 2000 | 7963 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10463 |
| 通州湾 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 21200 |
| 合 计 | 0 | 36125 | 327414 | 43914 | 0 | 106560 | 600 | 9400 | 24250 | 36933 | 1600 | 586793 |

附件2

各县（市、区）水污染防治重点工程项目表

一、海安县2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安县 | 重污染生产线搬迁关闭 | 关闭南通博鳌纺织有限公司染色生产线 | 高新区 |  | 2016年底前 | 完成 | 完成 | 海安县人民政府 | 海安县人民政府 |  |
| 2 | 海安县 | 重污染生产线搬迁关闭 | 关闭海安利盈服饰有限公司 | 南莫镇 |  | 2016年底前 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 3 | 海安县 | 重污染生产线搬迁关闭 | 关闭海安佳缘色织有限公司 | 高新区 |  | 2016年底前 | 完成 | 完成 |  |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安县 | 重点企业清洁生产审核项目 | 11家重点企业实施清洁生产审核 | 开发区、高新区、墩头镇、李堡镇 | 30 | 2016年 | 完成 | 准备 | 海安县环保局 | 海安县人民政府 |  |
| 2 | 海安县 | 提标改造项目 | 3家企业综合治理 | 高新区 |  | 2年 | 完成 | 准备 |  |  |  |

表3：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安县 | 滨海新区污水处理厂建设项目 | 新建0.5万吨/日 | 滨海新区 | 3000 | 2015年-2016年 | 调试 | 在建 | 滨海新区管委会 | 海安县人民政府 |  |
| 2 | 海安县 | 北凌河污水处理厂建设项目 | 新建2.5万吨/日 | 海安开发区 | 4000 | 2015年-2016年 | 调试 | 在建 | 海安县住建局 |  |  |

表4：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安县 | 覆盖拉网式农村环境综合整治项目 | 南莫、墩头、海安、雅周、白甸、李堡镇共有10个项目，总长20km | 南莫、墩头、海安、雅周、白甸、李堡镇 | 880 | 2016年 | 完成 | 计划审核 | 海安县环保局 | 海安县人民政府 |  |

表5：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安县 | 小焦港河黑臭河道整治 | 整治长度6000米 | 海安 县城 | 1300 | 2016年 | 完成 | 制定方案 | 海安县住建局 | 海安县人民政府 |  |
| 2 | 海安县 | 翻身河黑臭河道整治 | 整治长度4500米 |  | 750 | 2016年 | 完成 | 制定方案 |  |  |  |
| 3 | 海安县 | 洋港河整治工程 | 整治长度5300米 |  | 800 | 2016年 | 完成 | 制定方案 |  |  |  |

二、如皋市2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 如皋市优佳油脂有限公司 | 关闭 | 全市域 |  | 2016 | 完成 | 完成 | 如皋市发改委 | 如皋市政府 |  |
| 2 | 如皋市 | 如皋市天桥皮毛制品厂 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 3 | 如皋市 | 如皋市建宁皮毛制品有限公司 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 4 | 如皋市 | 南通穗森皮革服饰有限公司 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 5 | 如皋市 | 张德平小皮毛 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 6 | 如皋市 | 如皋市皋南纸品厂 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 7 | 如皋市 | 如皋市长江纸品厂 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 8 | 如皋市 | 如皋市镀锌管厂 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 9 | 如皋市 | 如皋市江边漂染有限公司 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 10 | 如皋市 | 南通市鑫日色织有限公司 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 11 | 如皋市 | 如皋市中璟化工有限公司 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |
| 12 | 如皋市 | 如皋市申江特种钢丝绳厂 | 关闭 |  |  | 2016 | 完成 | 完成 |  |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 重点企业清洁生产审核项目 | 11家重点企业清洁生产审核 | 全县域 | 30 | 2016 | 完成 | 进行中 | 如皋市环保局 | 如皋市政府 |  |
| 2 | 如皋市 | 如皋市清洁化改造项目 | 7家企业清洁化改造 | 全县域 | 140 | 2016 | 完成 | 在建 | 如皋市发改委 |  |  |
| 3 | 如皋市 | 重点污染源在线监测系统 | 在线监控（流量、COD）覆盖全市重点污染源（含污水处理厂），覆盖率100% | 如城街道 | 1000 | 5年 | 在建 | 在建 | 如皋市环保局 |  |  |

表3：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 如皋市同源污水处理有限公司提标改造与三期扩建工程 | 新建三期4.8万吨/日污水处理设施，一二期5万吨/日污水处理设施提标至一级A | 如城街道 | 15000 | 2年 | 在建 | 在建 | 如皋市住建局 | 如皋市政府 |  |
| 2 | 如皋市 | 如皋恒发水处理有限公司提标改造工程 | 一二期4万吨/日污水处理设施从一级B提标至一级A | 城北街道 | 6500 | 2年 | 完成 | 在建 | 如皋市住建局 |  |  |
| 3 | 如皋市 | 主体功能区污水处理厂配套管网工程 | 同源污水处理厂50km配套污水管网；鸿源污水处理有限公司（如城西部污水处理厂）建设污水管网20km；上海电气（南通）水处理有限公司20km配套污水管网 | 如城镇、长江镇 | 60000 | 5年 | 在建 | 前期 | 开发区、如城镇西部工业园区、如皋港区 |  |  |
| 4 | 如皋市 | 老旧管网改造工程 | 推进海阳南路、万寿路、惠隆路、育贤路和文定苑、东风苑、秀水苑等老旧城区和城乡结合部污水截流、收集 | 如城街道 | 8500 | 3年 | 在建 | 前期 | 如皋市住建局 |  |  |
| 5 | 如皋市 | 污水管网建设工程 | 对如城镇东部工业园区、柴湾镇、桃园镇、丁堰镇、白蒲镇、吴窑镇、磨头镇、搬经镇、袁桥镇、东陈镇、林梓镇、雪岸镇、九华镇、石庄镇、江安镇、下原镇、常青镇、高明镇、郭园镇污水处理厂进行配套污水管网建设约167km | 全市域 | 12000 | 5年 | 在建 | 前期 | 各镇政府 | 如皋市政府 |  |
| 6 | 如皋市 | 中水回用工程建设 | 恒发污水厂中水回用工程建设 | 城北街道 | 1000 | 5年 | 在建 | 前期 | 如皋市住建局 |  |  |

表4：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 长江镇畜禽粪便集中处理中心工程 | 新建80吨/日 | 长江镇 | 450 | 2016 | 完成 | 在建 | 如皋市环保局 | 如皋市政府 |  |
| 2 | 如皋市 | 经济技术开发区集中处理中心工程 | 新建80吨/日 | 城北街道 | 450 | 2016 | 完成 | 在建 | 如皋市环保局 |  |  |
| 3 | 如皋市 | 农村环境综合整治 | 农村河道整治，农村河道绿化、种植水生植物等生态修复，生态护岸建设，以及农村河道进行长效保洁管理 | 全市 | 2600 | 5年 | 在建 | 在建 | 各镇政府 |  |  |
| 4 | 如皋市 | 畜禽养殖粪污治理工程 | 大规模养殖场建设大田循环系统，小规模养殖场建设畜禽粪便处置中心，沼气发电或为周边农户集中供气，沼液、沼渣进行还田 | 全市 | 4500 | 5年 | 在建 | 前期 | 如皋市农委、环保局 |  |  |
| 5 | 如皋市 | 乡村生活污水生态净化处理工程 | 农村生活污水采用因地制宜等多种处理技术，提高污水处理率 | 全市 | 2000 | 5年 | 在建 | 前期 | 各镇政府 |  |  |
| 6 | 如皋市 | 生态农业建设 | 蔬果采摘大棚、生态农庄、现代高效农业 | 全市 | 3000 | 5年 | 在建 | 在建 | 各镇政府 |  |  |

表5：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 河流整治工程 | 通过河道清淤、河岸整治、河岸绿化、生态修复、调水引流等多项措施对红星河、城南居住河、城南中心河、宏坝居住河、姜桥港河、通龚河、四新河等黑臭河流进行整治；通过完善污水收水管网，加强工业废水集中处理，加强农村综合整治，加强河道管理、建立尾水回用体系等7项工作，对通扬运河、如泰运河等重点河流实施整治 | 如城街道、城北街道 | 42000 | 5 | 在建 | 前期 | 如城街道、城北街道 | 如皋市政府 |  |

表6：地下水污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 加油罐防渗建设 | 全市加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置 | 全市 | 600 | 2年 | 在建 | 在建 | 如皋市环保局 | 如皋市政府 |  |

表7：水环境综合整治与生态修复项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 湿地恢复工程 | 龙游湖、车马湖、千翠湖、长青沙湿地公园湿地恢复 | 如城镇、长江镇、东陈镇 | 1200 | 5年 | 在建 | 开工 | 如城镇、长江镇、东陈镇 | 如皋市政府 |  |

表8：饮用水水源地保护项目

| 序号 | 县（市区） | 项目名称 | 建设地内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资（万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 如皋市饮用水源地自动监测能力建设工程 | 长青沙水源地自动监测站新增VOCs、挥发酚、生物毒性、总氮、总磷等项目 | 长江镇 | 250 | 2016年 | 完成 | 在建 | 如皋市环保局 | 如皋市政府 |  |

表9：水资源优化调度项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 城区水系畅通工程 | 沟通龙游河水系，构建“南引北排”的水系格局 | 如城街道 | 600 | 5年 | 在建 | 前期 | 如皋市住建局 | 如皋市政府 |  |

表10：能力建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 环境监测能力建设工程 | 建设水质检测中心二级化验室，增添监测仪器（大气、水质自动监测站建设，重金属监测仪器等），配置烟气、水质、辐射等在线监控设施 | 如城街道 | 1600 | 5年 | 在建 | 前期 | 如皋市环保局 | 如皋市政府 |  |
| 2 | 如皋市 | 饮用水源地自动监测能力建设 | 长青沙集中式饮用水源地水质自动监测项目由9项增至为14项，新增：挥发性有机物、挥发酚、生物毒性、总氮、总磷 | 长江镇 | 250 | 2016 | 完成 | 在建 |  |  |  |

三、如东县2016年水污染防治重点工程项目表

表1：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 重点行业清洁化改造项目 | 印染18家、电镀16家、钢铁1家、食品1家、精制棉3家 | 全县域 | 1000 | 2年 | 部分完成 | 前期 | 如东县环保局 | 如东县政府 |  |
| 2 | 如东县 | 重点企业清洁生产审核 | 9家企业完成清洁生产审核 | 全县域 | 30 | 2016 | 完成 | 准备 |  |  |  |

表2：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 如东恒发污水处理厂三期扩建工程 | 对一期污泥脱水系统升级改造，扩建三期改良型卡氏氧化沟工艺3万吨/日 | 如东经济开发区 | 11832 | 2016 | 完成 | 开工 | 如东县住建局 | 如东县政府 |  |
| 2 | 如东县 | 南通外向型农业开发区污水处理厂 | 新建5000吨/天 | 外向型农业开发区 | 3000 | 2年 | 在建 | 开工 |  |  |  |
| 3 | 如东县 | 如东经济开发区电镀中心污水处理厂提标改造工程 | 2000吨/日 | 如东经济开发区 | 2000 | 2016 | 完成 | 开工 |  |  |  |
| 4 | 如东县 | 全县10个镇污水处理厂 | 岔河、河口、曹埠镇污水处理厂提标改造；新店、双甸、袁庄、栟茶、丰利、马塘、大豫7个镇新建总计约1.3万吨/天 | 全县域 | 43000 | 5年 | 在建 | 前期 |  |  |  |
| 5 | 如东县 | 污水管网工程建设 | 完成城区内悍业路、嘉陵江路西段污水管网工程建设 | 掘港镇 | 3000 | 2016 | 完成 | 开工 |  |  |  |

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 如东县 | 尾水排海管网工程建设 | 恒发污水处理厂至嘉陵江路三段达标尾水排海管网工程建设 | 掘港镇 | 4500 | 2016 | 完成 | 开工 | 如东县住建局 | 如东县政府 |  |
| 7 | 如东县 | 道路及配套雨污管网建设（含嘉陵江路、牡丹江路东延、富民路、长江路、焊业路、龙腾路、黄海路北延、江海路、弹琴路、海花路东延、电大路、芳泉路等） | 道路、桥梁、排水、绿化、交通设施，长18956m | 掘港镇 | 75073 | 5年 | 在建 | 开工 |  |  |  |

表3：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 如东县双甸镇畜禽粪便集中处理中心 | 200 吨/日 | 双甸镇 | 350 | 1 | 完成 | 开工 | 如东县农委 | 如东县政府 |  |
| 2 | 如东县 | 如东县洋口镇畜禽粪便集中处理中心 | 100吨/日 | 洋口镇 | 150 | 1 | 完成 | 开工 | 如东县农委 |  |  |
| 3 | 如东县 | 马塘畜禽粪便沼气发电 | 沼气池10000m3、沼液池4000m3、发电量150KW燃气发电机组 | 马塘镇 | 200 | 1 | 完成 | 开工 | 如东县农委 |  |  |
| 4 | 如东县 | 村庄沟塘整治 | 整治长度195公里、河道清淤、河坡绿化 | 全县域 | 3000 | 1 | 完成 | 开工 | 如东县水务局 |  |  |
| 5 | 如东县 | 疏浚农村河道 | 疏浚农村河道200条段、140公里，河坡整治绿化120公里 | 全县域 | 5000 | 1 | 完成 | 开工 | 如东县水务局 |  |  |
| 6 | 如东县 | 农村生活污水处理设施建设 | 30个农村生活污水设施（50户以上集聚点） | 全县域 | 700 | 3 | 在建 | 未开工 | 如东县环保局 |  |  |

表4：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 青湾河、青虹河河道整治 | 整治长度2800米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 掘港镇 | 5200 | 1 | 完成 | 方案设计 | 如东县水务局 | 如东县政府 |  |
| 2 | 如东县 | 三河六岸工程 | 如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河两侧10-100米范围。河道总长12.2公里。如泰运河城区段西起通洋路东至东环路，长约3.9公里。掘苴河城区段南起如泰运河北至黄河路（郊野公园），长约5.5公里。掘坎河城区段西起如泰运河东至东环路，长约2.2公里，掘坎河延伸的公共河段长约0.6公里。 | 掘港镇 | 50000 | 3 | 在建 | 未开工 | 如东县政府 | 如东县政府 |  |

四、海门市2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门市 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 海门市电子元件引线厂等14家电镀企业淘汰落后手动生产线 | 海门市各乡镇园区 |  | 2016 | 完成 | 完成 | 海门市环保局 | 海门市政府 |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门市 | 海门市灵甸水务有限公司二期工程 | 扩建日处理2万吨污水处理项目 | 海门市临江新区工业园区 | 15000 | 2年 | 完成 | 在建 | 联合环境（海门）水务公司 | 海门市政府 |  |
| 2 | 海门市 | 重点企业清洁化审核 | 海门市20家企业 | 海门市各乡镇园区 | 50 | 2016 | 完成 | 招投标 | 海门市环保局、海门市发改委 |  |  |
| 3 | 海门市 | 重点行业清洁化改造工程 | 9家电镀、2家化工、3家医药企业的清洁化改造 | 海门市各乡镇园区 | 1200 | 2016 | 完成 | 进行中 |  |  |  |

表3：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门市 | 海门市乡镇园区污水管网工程 | 铺设污水管道176公里泵站5座 | 海门港新区、海门工业园区、三厂工业园区 | 33846 | 2年 | 完成 | 在建 | 海门市住建局 | 海门市政府 |  |

表4：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门市 | 海门市农村覆盖拉网式工程 | 主管网90公里，支管网100公里 | 各乡镇园区 | 4500 | 2 | 完成 | 在建 | 海门市环保局 | 海门市政府 |  |
| 2 | 海门市 | 畜禽养殖污染防治工程 | 30吨/日 | 临江新区 | 300 | 2 | 完成 | 前期 | 海门市环保局 |  |  |
| 3 | 海门市 | 乡河道疏浚整治工程 | 河道疏浚 | 各乡镇园区 | 1100 | 2年 | 完成 | 在建 | 海门市水利局 |  |  |
| 4 | 海门市 | 中央财政小型农田水利重点县工程项目 | 河道疏浚、水系沟通、岸坡整治、生态修复 | 四甲、正余 | 3800 | 2015年-2016年 | 完成 | 在建 | 海门市水利局 |  |  |
| 5 | 海门市 | 拆坝建涵水系工程 | 清理四级河(含)以上的土坝、网簖、垃圾、沉船等阻水障碍物 | 各乡镇园区 | 6865 | 2016年 | 完成 | 招投标 | 海门市水利局 |  |  |
| 6 | 海门市 | 一二级河道长效管护工程 | 一二级河道机械化保洁 | 各乡镇园区 | 500 | 2016年 | 完成 | 在建 | 海门市水利局 |  |  |

五、启东市2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 4家企业 | 全市域 |  | 2016 | 完成 | 完成 | 启东市环保局 | 启东市人民政府 |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市 | 重点行业清洁化改造项目 | 江苏苏博印染有限公司等10家企业 | 全市域 | 2000 | 1 | 完成 | 在建 | 各企业 | 启东市政府 |  |
| 2 | 启东市 | 重点企业清洁生产审核 | 21家企业 | 全市域 | 50 | 1 | 完成 | 中期 评估 | 启东市环保局 | 启东市政府 |  |

表3：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市 | 启东市畜禽粪便集中处理中心建设项目 | 新建80吨/日 | 吕四镇、合作镇、海复镇 | 400 | 2016年-2017年 | 主体工程完成 | 前期 | 启东市农委 | 启东市政府 |  |

表4：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市 | 惠阳河水系工程 （四标） | 驳岸，建设泵站 | 世纪大道-中央路 | 320 | 2016 | 完成 | 二季度完成三费发放 | 上海佘山建筑市政工程有限公司 | 启东市政府 |  |
| 2 | 启东市 | 庙港河生态修复工程 | 清淤、生态修复 | 中央河-世纪大道 | 100 | 2016 | 完成 | 完成方案设计 | 二季度确定施工单位 |  |  |

表5：饮用水水源地保护项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设地内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资（万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市 | 启东市饮用水源地保护工程 | 强化启东水厂及头兴港水源地、吕四水厂及通吕运河水源地保护，保障应急供水安全。同时实施启东地面水厂备用水源地一级保护区3000米河岸护坡工程，加强保护区内环境整治。 | 启东市 | 24000 | 2016年-2020年 | 开工 | 前期 | 启东市水务局 | 启东市人民政府 |  |

六、通州区2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区 | 取缔“十小”企业 | 9家电镀生产加工项目、1家化工 | 全区 |  | 2016 | 完成 | 部分完成 | 通州区环保局 | 通州区政府 |  |
| 2 | 通州区 | 城区污染企业搬迁 | 南通通州区良松针织染整有限公司关停或搬迁 | 南通高新区 |  | 2016 | 完成 | 拆除 | 南通高新区 |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区 | 南通欣源水处理有限公司中水回用工程 | 4000吨/日 | 先锋街道 | 1700 | 2016年 | 完成 | 调试 | 南通欣源水处理有限公司 | 通州区人民政府 |  |
| 2 | 通州区 | 工业污泥处置 | 500吨/日 | 先锋街道 | 6860 | 2016年 | 完成 | 设备安装 |  |  |  |
| 3 | 通州区 | 清洁化改造 | 46家印染企业 | 各乡镇 | 5000 | 2016年 | 完成 | 部分完成 | 各企业 |  |  |
| 4 | 通州区 | 重点企业清洁生产审核 | 6家企业 | 各乡镇 | 20 | 2016年 | 完成 | 编制审核阶段 | 通州区环保局 |  |  |

表3：农业农村污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区 | 通州区十总畜禽粪便处置中心 | 30吨/日 | 十总镇 | 676 | 2年 | 调试 | 在建 | 十总镇 | 通州区人民政府 |  |
| 2 | 通州区 | 通州区五甲畜禽粪便处置中心 | 40吨/日 | 东社镇 | 721 | 2年 | 调试 | 在建 | 东社镇 |  |  |
| 3 | 通州区 | 通州区骑岸镇畜禽粪便处置中心 | 80吨/日 | 十总镇 | 1769 | 2年 | 调试 | 前期 | 十总镇 |  |  |

表4：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设地内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资（万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州区 | 通州区益民水处理有限公司二分厂二期工程 | 新建2.5万吨/日污水处理设施 | 张芝山镇 | 18000 | 2016年6月-2018年12月 | 完成排污口论证及环评、初步设计等工作 | 前期 | 通州区住建局 | 通州区人民政府 |  |

七、崇川区2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通华隆染织有限公司 | 观音山街道 |  | 2016年 | 完成 | 停产 | 崇川区环保局 | 崇川区政府 |  |
| 2 | 崇川区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通山益纺织有限公司 | 观音山街道 |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |
| 3 | 崇川区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通宏源印染有限公司 | 观音山街道 |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |
| 4 | 崇川区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通市华力毛纺织有限公司 | 观音山街道 |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | 重点行业清洁化改造项目 | 南通三赢染织有限公司搬迁或关闭 | 观音山街道 |  | 2016年 | 完成 | 前期 | 崇川区政府 | 崇川区政府 |  |

表3：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设地内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资（万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | 南通市污水处理中心深度处理设施完善工程 | 10万吨/日深度处理设备安装（土建已完成） | 文峰街道 | 2200 | 2016年 | 调试 | 在建 | 市城建中心 | 南通市住建局 |  |

表4：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区 | 城市河道截污整治工程 | 前进河、黄泥口河、新生南河、新生北河、郭里头河、易家桥北河、易家桥南河、五一一号河、红星一河、锅炉厂河等10条黑臭河道截污整治 | 城区 | 5050 | 1年 | 在建 | 方案设计 | 崇川区城建中心 | 崇川区政府 |  |

八、港闸区2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭财盛染织厂 | 港闸开发区 |  | 2016年 | 完成 | 关闭 | 港闸区环保局 | 港闸区政府 |  |
| 2 | 港闸区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通建业精密模具表面处理有限公司 | 港闸开发区 |  | 2016年 | 完成 | 关闭 |  |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | 重点企业清洁生产审核 | 5家重点企业完成清洁生产审核 | 全区 | 15 | 2016年 | 完成 | 前期 | 港闸区环保局 | 港闸区政府 |  |

表3：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | 城市河道截污整治工程 | 永曙西界河、盐河、梨园河、朝阳支河等4条河道截污整治3000m | 全区 | 540 | 2016年 | 完成 | 污染源排查 | 港闸区住建局 | 港闸区政府 |  |

表4：水资源优化调度项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设地内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资（万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | 南通市九圩港提水泵站工程 | 该工程拟建泵站规模150m3/s，安装竖井式贯流泵机组5台套，单泵设计流量30 m3/s。 | 港闸区 | 36333 | 2015年-2017年 | 完成60%工程量 | 在建 | 南通市水利局 | 南通市水利局 |  |

九、开发区2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通荣事成印染有限公司 | 开发区 |  | 2016年 | 完成 | 停产 | 开发区环保局 | 开发区管委会 |  |
| 2 | 开发区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通亚太颜料有限公司 | 开发区 |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |
| 3 | 开发区 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通振宇精细化工有限公司 | 开发区 |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |

表2：工业污染防治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 开发区刷卡排污建设 | 一期22家企业、二期35家企业、三期59家企业 | 开发区企业 | 2000 | 2年 | 完成 | 一期22家、二期35家企业已经建成并投入使用；三期正在前期准备阶段 | 开发区建设局 | 开发区管委会 |  |
| 2 | 开发区 | 重点企业清洁生产审核 | 14家企业完成清洁生产审核 | 开发区企业 |  | 2016年 | 完成 | 中期评估 | 开发区环保局 |  |  |

表3：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 污水处理厂2.5万吨/天扩建项目 | 污水处理厂2.5万吨/天扩建项目 | 开发区污水处理厂内 | 7963 | 1.5年 | 完成 土建 | 已经完成立项，环评报告正在编制中 | 南通开发区污水处理厂 | 开发区管委会 |  |

表4：城镇黑臭水体整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 河道整治工程 | 东方红场部门口河道整治500m | 开发区 | 500 | 2016年 | 完成 | 污染源排查 | 开发区建设局 | 开发区管委会 |  |

十、通州湾示范区2016年水污染防治重点工程项目表

表1：产业结构调整项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设 期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭三余电镀厂 | 通州湾示范区 |  | 2016年 | 完成 | 准备 | 区规划建设环保局 | 通州湾示范区管委会 |  |
| 2 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭海晏电镀厂 |  |  | 2016年 | 完成 | 准备 |  |  |  |
| 3 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭金叶纸业 |  |  | 2016年 | 完成 | 准备 |  |  |  |
| 4 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通科普锌业有限公司 |  |  | 2016年 | 完成 | 准备 |  |  |  |
| 5 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭东晋村废旧轮胎加工厂 |  |  | 2016年 | 完成 | 准备 |  |  |  |
| 6 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通荣大节能科技有限公司 |  |  | 2016年 | 完成 | 准备 |  |  |  |
| 7 | 通州湾 | “十小”企业取缔关闭落后生产线项目 | 关闭南通新纪元节能科技有限公司 |  |  | 2016年 | 完成 | 停产 |  |  |  |

表2：城镇生活污染治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾示范区 | 通州湾临港污水处理厂 | 一期2.5万吨/日污水处理厂 | 通州湾腰沙根部 | 10000 | 3 | 开工 | 项目建设前期工作 | 深圳水务投资有限公司 | 通州湾示范区管委会 |  |
| 2 | 通州湾示范区 | 污水管道配套提升工程 | 三余小学、中学、医院、安置房地块污水截污并纳入污水总管建设 | 三余片区 | 3000 | 1 | 完成 | 项目前期工作 | 通州湾示范区规划建设环保局 |  |  |

表3：水环境综合整治与生态修复项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 项目实施地点 | 计划总投资(万元） | 建设期限（年） | 年度建设目标 | 项目目前进度 | 项目实施单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾示范区 | 水景观提升 | 南纳潮河、北一干河灯河道水景观提升建设 | 南纳潮河、北一干河沿线 | 1800 | 1 | 完成 | 项目前期工作 | 区规划建设环保局 | 通州湾示范区 |  |
| 2 | 通州湾示范区 | 纳潮河提升工程 | 纳潮河水景观工程及夜景灯光照明设施建设 | 纳潮河沿岸 | 100 | 1 | 完成 | 项目前期工作 |  |  |  |
| 3 | 通州湾示范区 | 围垦北区水系护岸工程 | 含中心主河、南横河、北横河、东竖河、西竖河总长11.5公里的景观、生态、亲水型护岸 | 启动区 | 6300 | 1 | 完成 | 项目前期工作 |  |  |  |

注：

1、项目类别：

1-1产业结构调整项目，包括取缔“十小”工程、落后产能淘汰工程、城区污染企业搬迁改造工程等。

1-2工业污染防治项目，包括工业集聚区污水处理设施及在线监控设施建设工程、“十大”重点行业清洁化改造工程、工业污泥和危险废物处置工程等。

1-3城镇生活污染治理项目，包括城镇污水处理设施建设与提标改造工程、配套管网工程、污泥处理处置设施建设与改造工程、初期雨水收集与处理工程、再生水利用工程、海绵城市建设工程等。

1-4农业农村污染治理项目，禁养区养殖场关闭搬迁工程、畜禽养殖污染防治工程、农村生活污水收集处理工程、农村环境整治工程、水产养殖污染控制工程、种植业污染控制工程、大中型灌区生态沟渠净化工程等。

1-5船舶港口污染防治项目，包括船舶污染防治工程、港口码头装卸站污染防治工程、船舶修造厂污染防治工程等。

1-6城镇黑臭水体整治项目，包括截污、清淤、活水、保洁与生态修复工程等。

1-7地下水污染防治项目，包括加油站地下油罐更新改造工程、垃圾填埋场防渗处理工程、地下水污染修复试点工程等。

1-8水环境综合整治与生态修复项目，包括重点河口海湾污染整治工程、水和湿地生态系统保护及修复工程等。

1-9饮用水水源地保护项目，包括保护区清理整治工程、标识设置及防护隔离工程、水源涵养林建设工程、地下水源补给区保护工程等。

1-10水资源优化调度项目，包括水系连通工程、水资源调度工程、截污导流工程等。

1-11能力建设项目，包括环境风险防控及应急系统建设工程、水生态环境监测站网建设工程。

2、年度建设目标填写：完成、在建。

3、有2016年水污染防治工作任务的必须有重点工程项目予以支撑。

4、所属控制单元按照国家划分的控制单元范围填写(不得空缺)。

5、目标水体包括重污染入海入江支流、城市黑臭水体、不达标水体等，目标断面按照省考断面填写。