附件

南通市生态环境监测监控系统三年建设规划重点工程项目表

| 一、水质环境自动监测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.省考及跨界断面水站建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 省考断面及长江重要支流跨界断面水质自动站建设 | 节制闸内、任港桥、营船港闸、G15跨境桥、勇敢大桥、孙窑大桥、仇湖桥、夏堡北大桥、新204公路桥、新334省道桥、张家堡桥、海洪大桥、天西大桥、和平南桥、崔母大桥、向阳桥 16个断面建设水质自动站 | 省生态环境监测监控系统三年建设规划（2018－2020）（苏政办发〔2019〕27号)（以下简称省三年规划）； 省生态环境厅关于商请强化水质自动站建设的函（苏环函〔2019〕73号） | 2019年 | 各县（市）区 政府（管委会） |
| 2 | 省考断面及长江支流跨界断面已建自动站的改造 | 袁庄水站、曙光电灌站、通富大桥、川港镇北桥、货隆大桥、朱楼桥 6个断面建设水质自动站 |  | 2019年 | 各县（市）区 政府（管委会） |
| 2.市级生态补偿断面及入江支流水站建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 市级生态补偿断面水质 自动站建设 | 九圩港河新204国道桥、遥望港河团结西闸、通扬运河平潮南桥3个断面建设水质自动站 | 市政府办公室《关于调整全市水环境区域生态补偿断面的通知》（通政办发〔2016〕154号） | 2020年 | 相关各县（市）区政府（管委会） |
| 2 | 长江支流水质自动站建设 | 开展入江支流水质自动监测 | 省政府办公厅《江苏省长江入江入河排口排查整治专项行动工作方案》（苏政办发〔2019〕44号）； 省生态环境厅关于印发《长江（含太湖）入河排污口水环境自动监测监控建设方案》的通知（苏环办）〔2019〕338号） | 2019年 | 沿江县（市）区政府（管委会） |
| 3 | 乡镇河流自动监测试点 | 通州区开展乡镇水质自动站建设 | 通州区2019年为民办实事工程 | 2019年 | 通州区政府 |
| 3.近海海域、入海河流监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 入海河流水质自动站建设 | 南通市14条入海河流，纳入国家考核的6条河流和遥望港闸断面已建有自动站，其余7条拟建水质自动站。分别为新中河闸、团结闸、东灶河、串场河、新港闸、蒿枝港、协兴港 | 省生态环境厅关于海洋生态环境保护工作要点（苏环办〔2019〕139号） | 2020~2021年 | 各县（市）区政府（管委会） |
| 2 | 重点海域水质浮标站 | 如东县小洋口化工园区尾水排放区域、启东 北部区域尾水排放区域周边设置水质浮标站 | 省生态环境厅关于海洋生态环境保护工作要点（苏环办〔2019〕139号）； 省环境监测补充方案 | 2020~2021年 | 如东县、启东市政府 |
| 4.化工园区下游水质监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 化工园区下游水站建设 | 5个化工园区总排口下游建设水质自动站 | 省三年规划； 江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见苏政办发〔2019〕15号）； 南通市化工园区（集中区）整治工作方案（通政办发〔2018〕74号） | 2019年 | 各化工园区管委会 |
| 5.饮用水源水站建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 饮用水源地设备更新 | 狼山饮用水源地设备更新 如皋鹏瑶水务水源地设备更新 | 《南通市集中式饮用水源地保护攻坚战实施方案》（通政办发〔2019〕33号） | 2019~2020年 | 市生态环境局 如皋市政府 |
| 2 | 县级以上水源地水质自动站及上游预警站建设 | 海安市新通扬运河应急备用水源地水质自动站、启东市头兴港应急备用水源地上游预警站建设 | 《南通市集中式饮用水源地保护攻坚战实施方案》（通政办发〔2019〕33号） | 2019~2020年 | 海安市、启东市政府 |
| 二、大气自动监测网络建设 |  |  |  |  |  |
| 1.大气自动站更新 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 大气自动站填平补齐 | 完成5个大气自动监测站的填平补齐工作和到期省控大气自动站的设备更新工作 | 省三年规划 | 2019年 | 市生态环境局、 相关县（市）区政府（管委会） |
| 2.乡镇（街道）大气自动监测网络 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 乡镇空气质量监测站网建设 | 2019年底前，全市至少建成20个重点乡镇自动站；2020年底前，实现全市所有乡镇、街道自动站全覆盖。 | 南通市环境基础设施三年建设计划（2018—2020年）； 省生态环境厅关于印发江苏省乡镇（街道）空气质量监测网络建设指导意见的通知（苏环办〔2019〕215号） | 2019~2020年 | 各县（市）区政府（管委会） |
| 3.重点港口、码头大气环境自动监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 重点港口大气环境自动监测站 | 通海港区建设1个港口大气环境自动监测站 | 省三年规划 | 2019年 | 市开发区管委会 |
| 4.化工园区自动监测建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 重点化工园区大气环境监测监控能力建设 | 化工园区上下风向建设大气自动站 | 省三年规划； 江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见苏政办发〔2019〕15号）； 南通市化工园区（集中区）整治工作方案（通政办发〔2018〕74号） | 2019年 | 各化工园区管委会 |
| 5.参与省级大气背景超级站建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 新建1个省级大气超级站 | 配合新建通州湾江海联动开发示范区大气超级站。建设内容为：颗粒物（PM10、PM2.5）、反应性气体（SO2、NO2、CO、O3）、温室气体（CO2、CH4）、气溶胶激光雷达、风廓线雷达 | 省三年规划 | 2020年 | 省级实施， 通州湾开发区 管委会配合 |
| 2 | 改造1个超级大气站 | 对现有大气超级站进行升级改造 | 省三年规划 | 2020年 | 省级实施， 市生态环境局 配合 |
| 6.参与PM2.5网格化监测系统构建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 省级大气网格化监测系统 | 配合省级大气PM2.5网格化监测系统建设 | 省三年规划 | 2019年 | 省级实施， 各县（市）区政府（管委会） 配合 |
| 三、加强污染源监控网络建设 |  |  |  |  |  |
| 1.工况、用电、油气回收监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 市级用电监控网络建设 | 采集排污单位各工段生产和治污设施的用电等信息，掌握污染物排放规律 | 省三年规划 | 2019年 | 市生态环境局 |
| 2 | 市级油气回收自动监控网络建设 | 储油库、5000吨以上加油站油气回收装置在线监控 | 省三年规划 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 2.省级以上工业园区生态环境监控网络 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 工业园区自动监测监控系统数据及视频联网集成 | 2019年，建立集工业园区、化工园区监测、监控、应急、固废、管理于一体的“绿色园区”云平台，全省统一开发，省－市－县－园区四级网络共享。按照省厅工业园区监控系统集成规范，对13个工业园区、5个化工园区水环境、空气环境、噪声环境的自动监测系统、周边环境质量监测系统，污染源自动监控系统、运行状态监控系统、工况自动监控系统、视频监控系统、应急管理系统，以及环境管理台账等信息进行集成 | 省三年规划 | 2019年完成化工园区 2021年前完成其它工业园区 | 各县（市）区 政府（管委会） |
|  |  | 园区自动监测监控系统集成 |  |  |  |
|  |  | 化工园污水处理厂生物监测网络 |  |  |  |
|  |  | 园区数据系统联网集成 |  |  |  |
|  |  | 网络系统费用 |  |  |  |
|  |  | 工业园区视频监控网络 |  |  |  |
| 四、加强移动源遥感监测 |  |  |  |  |  |
| 1.机动车遥感监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 机动车遥感监测设施建设 | 2019年，全市完成10套固定式和1套移动式遥测设施建设；2020-2021年，根据全市机动车监管需求和省统一部署，在现有基础上侧重市区增加2-3套设备，各县市区根据本地管理要求及空气质量情况，酌情考虑增加设备 | 省三年规划 | 2019~2021年 | 各县（市）区 政府（管委会） |
| 五、完善生态监控平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1.依托智慧环保平台建设生态监控中心 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 市级环保监控基础设施建设 | 市级生态环境部门按标准建立市级生态环境监控中心，建设数据计算和存储节点，配合与省生态环境厅开展数据交换和存储。 | 省三年规划 | 2019~2021年 | 市生态环境局 |
| 2 | 南通市生态环境监测监控系统与省市平台的数据共享交换及统计分析预警 | 实现南通全市各类生态环境监测监控系统与江苏省生态环境厅平台、南通市政府平台、生态环境局原有平台、其它相关平台等系统对接、数据资源共享交换以及数据查询、统计汇总、分析预警等 | 省三年规划； 《关于印发江苏省生态环境厅信息资源共享管理办法的通知》（苏环办〔2018〕498号）； 《南通市政务信息资源共享管理办法》（通政发〔2018〕13号） | 2019~2021年 | 市生态环境局 |
| 2.组建生态环境视频监控网络 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 移动执法记录视频监控系统 | 移动执法视频记录实施省级监控 | 省三年规划 | 2019年 | 市生态环境局 |
| 2 | 重点排污单位视频监控网络 | 对重点排污单位的总排口、监控仪表进行视频监控 | 省三年规划 | 2019~2020年 | 市生态环境局 |
| 六、加强生态环境监测能力保障 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目依据 | 实施年度 | 实施主体 |
| 1 | 组建市生态环境监测站 | 对5000平方米实验楼进行规范改造，增加仪器设备，增扩固废、核与辐射、有机分析、环境应急等检测领域和项目 | 南通市环境基础设施三年建设计划（2018~2020年） | 2019~2020年 | 市生态环境局 通州区政府 |
| 2 | 环境监测能力提升 | 海安市、如皋市、海门市、启东市、如东县监测站能力提升 | 省三年规划 | 2020~2021年 | 各县（市）区政府 |
| 3 | 南通环境监测中心实验室改造 | 对原市环保局办公大楼进行实验室改造，主要包括大楼外部主体及内部硬装改造、消防改造以及实验室通风、上下水、电器电路等改造。 | 2019年市本级政府投资基本建设项目计划（3）（储备项目）（通政办发〔2019〕20号） | 2019~2020年 | 省级实施 |